ĐỒ ÁN WEB APP GAME ĐỐI KHÁNG THỜI GIAN THỰC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

KÉO CO TRI THỨC

Phiên bản 2.0 – Kiến trúc tách Backend / Frontend kết nối bằng API URL và lộ trình nâng cao sản phẩm

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | Web app game đối kháng trực tiếp trên thiết bị người chơi (điện thoại / laptop) |
| Chủ đề kiến thức | Công nghệ thông tin (IT) và Pháp luật đời sống – 600 câu hỏi (300 + 300) |
| Kiến trúc | Hai khối độc lập: src/backend (Node.js, Express, Socket.io) và src/frontend (React, Vite); frontend gọi backend qua biến VITE_API_URL |
| Cơ sở dữ liệu | Supabase PostgreSQL – chỉ backend được truy cập |
| Phương pháp | Tận dụng và chỉnh sửa 2 mã nguồn mở trên GitHub, sau đó tái cấu trúc theo mô hình backend / frontend |
| Tài liệu căn cứ | Thể lệ cuộc thi Kéo co tri thức (.docx), sơ đồ luồng nghiệp vụ (so_do_luong.png), hướng dẫn xây dựng game kéo co (.md), bản kế hoạch v1 (ke_hoach.md) |
| Ngày cập nhật | 17/10/2026 |

MỤC LỤC

0. Tóm tắt thay đổi so với bản kế hoạch v1

I. Tổng quan dự án và mục tiêu sản phẩm

II. Kiến trúc tổng thể Backend – Frontend

III. Cấu trúc thư mục mã nguồn

IV. Thiết kế Backend chi tiết

V. Thiết kế Frontend chi tiết

VI. Cơ sở dữ liệu Supabase

VII. Luật chơi và quy trình nghiệp vụ

VIII. Nâng cao sản phẩm (tính năng mới)

IX. Bảo mật và quyền riêng tư

X. Triển khai (Deploy) và vận hành hạ tầng

XI. Kế hoạch kiểm thử

XII. Lộ trình thực hiện cập nhật

XIII. Rủi ro và phương án dự phòng

XIV. Hướng dẫn vận hành tại gian hàng

XV. Các điểm cần thống nhất

Phụ lục A. Bộ prompt thiết kế giao diện UI/UX (Neo-arcade Tactile Glass)

Phụ lục B. Prompt chuyển thiết kế thành code (đã đồng bộ với API và Socket mới)

0. TÓM TẮT THAY ĐỔI SO VỚI BẢN KẾ HOẠCH V1

Bản v2 giữ nguyên ý tưởng và toàn bộ phần đã hoàn thành của v1, đồng thời tổ chức lại mã nguồn thành hai khối độc lập và bổ sung các hạng mục để sản phẩm chạy ổn định khi có nhiều sinh viên chơi cùng lúc tại gian hàng.

| Hạng mục | Bản v1 | Bản v2 (tài liệu này) |
| --- | --- | --- |
| Cấu trúc thư mục | src/server và src/client, kèm nhiều file rời (.env, SQL, script test) nằm ngay trong src/ | src/backend và src/frontend là hai thư mục chính duy nhất; SQL, seed, test nằm trong backend; tài liệu và repo tham khảo nằm ngoài src/ |
| Kết nối Frontend – Backend | Chưa nêu rõ cơ chế | Frontend gọi backend hoàn toàn qua VITE_API_URL (REST + Socket.io), cấu hình CORS ở backend, không có phụ thuộc trực tiếp vào DB |
| Số phòng thi đấu | Một phòng mặc định (#ROOM-01) | Nhiều phòng song song: mã phòng 4 ký tự, tự ghép trận nhanh, giới hạn người mỗi đội |
| Công bằng khi bấm chuông | Chốt theo thời điểm server nhận được tín hiệu | Server chốt trong cửa sổ ngắn và bù độ trễ mạng (RTT) có giới hạn để giảm bất lợi cho thiết bị mạng yếu |
| Mất kết nối | Chưa xử lý | Khôi phục phiên bằng sessionToken, giữ chỗ người chơi một khoảng thời gian |
| Quản trị | Không có | Trang Admin: thống kê, quản lý câu hỏi, xuất danh sách đăng ký CSV, theo dõi phòng đang chạy |
| Triển khai | Vercel / Render / Railway chung chung | Frontend lên Vercel (tĩnh); Backend lên dịch vụ chạy liên tục hỗ trợ WebSocket (Render / Railway / Fly.io); lý do và cấu hình cụ thể ở mục X |
| Bảo mật | Chuỗi kết nối DB ghi thẳng trong tài liệu | Mọi bí mật đưa vào biến môi trường, tài liệu chỉ dùng chỗ giữ chỗ; khuyến nghị đổi mật khẩu DB; thêm giới hạn tốc độ và kiểm tra dữ liệu đầu vào |
| Kiểm thử | Một script đấu 2 máy | Kế hoạch kiểm thử 4 tầng gồm đơn vị, tích hợp, kịch bản đấu và tải 100 kết nối |
| Thiết kế giao diện | Prompt UI và prompt code có tên event khác với đặc tả | Đồng bộ tên event; thêm ghi chú các điểm mâu thuẫn cần chốt (mục XV) |

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ MỤC TIÊU SẢN PHẨM

1. Mục tiêu

- Xây dựng web app game kéo co tri thức đối kháng thời gian thực giữa hai đội A và B.

- Chơi trực tiếp trên trình duyệt điện thoại hoặc laptop của sinh viên; không cần máy chiếu, màn hình phụ hay máy chủ tại chỗ.

- Ban tổ chức chỉ cần một đường link (sau khi deploy) để tạo mã QR dán tại gian hàng; sinh viên quét là vào chơi.

- Máy chủ là nguồn chân lý duy nhất: mọi quyết định bấm chuông, chấm đáp án, tính điểm và vị trí dây đều do backend xử lý để chống gian lận.

- Thu thập thông tin đăng ký sinh viên tại gian hàng và lưu lịch sử trận đấu để thống kê sau sự kiện.

2. Giao diện hợp nhất trên màn hình người chơi

| Vùng màn hình | Nội dung | Hành vi chính |
| --- | --- | --- |
| Trên – Sàn kéo co | Hai đội nắm dây (A bên trái, B bên phải), vạch cờ ở giữa, bảng điểm 2 bên | Dây dịch chuyển mượt về phía đội ghi điểm theo ropeOffset (-10 đến +10) |
| Giữa – Khung câu hỏi | Huy hiệu lĩnh vực [IT] / [LUẬT], nội dung câu hỏi, đồng hồ đếm ngược | Hiển thị giải thích kiến thức sau mỗi câu |
| Dưới – Vùng tương tác | Nút BẤM CHUÔNG lớn (rung haptic), chuyển thành 4 nút đáp án A–B–C–D khi giành quyền | Khóa nút và báo chờ khi đối thủ giành quyền; mở quyền cướp điểm 8 giây khi đối thủ sai |

3. Chỉ tiêu chất lượng mục tiêu (đề xuất)

| Chỉ tiêu | Mục tiêu | Cách đo |
| --- | --- | --- |
| Độ trễ cập nhật điểm và dây giữa 2 máy | Dưới 300 ms trong điều kiện 4G / Wi-Fi bình thường | Log thời gian gửi – nhận trong kịch bản kiểm thử |
| Số trận chạy đồng thời | Từ 20 phòng (khoảng 100 người) trở lên trên một instance | Kiểm thử tải ở mục XI |
| Thời gian vào trận từ lúc quét QR | Dưới 30 giây (bao gồm điền đăng ký) | Chạy thử với 5 sinh viên chưa biết game |
| Tải trang lần đầu trên 4G | Dưới 3 giây (frontend tĩnh, không ảnh/âm thanh nặng) | Lighthouse / DevTools |
| Khả dụng khi sự kiện diễn ra | Backend luôn ở trạng thái chạy, không bị ngủ | Giám sát /api/health (mục X) |

II. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ BACKEND – FRONTEND

Hệ thống gồm hai ứng dụng triển khai độc lập. Frontend là ứng dụng tĩnh chạy trong trình duyệt; backend là dịch vụ Node.js chạy liên tục, vừa phục vụ REST API vừa giữ kết nối Socket.io. Hai bên chỉ biết nhau thông qua một địa chỉ duy nhất: API URL.

Hình 1. Kiến trúc tổng thể: frontend trên Vercel, backend trên dịch vụ chạy liên tục, Supabase chỉ nhận kết nối từ backend.

1. Nguyên tắc kết nối bằng API URL

- Frontend đọc một biến duy nhất VITE_API_URL (ví dụ https://keoco-api.onrender.com). Biến này dùng cho cả lời gọi REST (fetch) và kết nối Socket.io (io(VITE_API_URL)).

- Khi phát triển cục bộ: VITE_API_URL=http://localhost:4000. Khi deploy: đặt trong phần Environment Variables của Vercel, sau đó build lại.

- Backend khai báo danh sách nguồn được phép trong CORS_ORIGINS (domain Vercel và http://localhost:5173). Cùng danh sách này được dùng cho cấu hình CORS của Socket.io.

- Frontend không chứa khóa Supabase và không gọi Supabase trực tiếp. Toàn bộ dữ liệu (đăng ký, câu hỏi, kết quả) đi qua backend.

- Hai khối có package.json, lệnh chạy và quy trình deploy riêng; có thể đổi nhà cung cấp hosting của một bên mà không ảnh hưởng bên kia.

2. Biến môi trường

Backend (src/backend/.env, file mẫu .env.example)

| Biến | Ví dụ / giá trị mặc định | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| PORT | 4000 | Cổng lắng nghe (nền tảng cloud thường tự cấp) |
| NODE_ENV | production | Chế độ chạy |
| CORS_ORIGINS | https://keoco.vercel.app,http://localhost:5173 | Danh sách domain frontend được phép gọi API và kết nối socket |
| DATABASE_URL | postgresql://postgres.<ref>:<DB_PASSWORD>@aws-0-ap-southeast-1.pooler.supabase.com:6543/postgres | Chuỗi kết nối Supabase Pooler (giữ bí mật, không ghi vào tài liệu hay Git) |
| ADMIN_API_KEY | (chuỗi ngẫu nhiên dài) | Khóa bảo vệ các API quản trị |
| SESSION_SECRET | (chuỗi ngẫu nhiên dài) | Ký sessionToken của người chơi |
| WIN_SCORE | 10 | Số điểm thắng |
| BUZZ_TIMEOUT_SEC | 15 | Thời gian chờ bấm chuông mỗi câu |
| ANSWER_TIMEOUT_SEC | 10 | Thời gian trả lời của đội giành chuông |
| REBOUND_TIMEOUT_SEC | 8 | Thời gian cướp điểm của đội còn lại |
| MAX_PLAYERS_PER_TEAM | 5 | Giới hạn thành viên mỗi đội |
| MATCH_TIME_LIMIT_SEC | 600 | Giới hạn thời gian một trận (0 = không giới hạn) |
| RECONNECT_GRACE_SEC | 30 | Thời gian giữ chỗ khi người chơi mất kết nối |

Frontend (src/frontend/.env, file mẫu .env.example)

| Biến | Ví dụ | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| VITE_API_URL | https://keoco-api.onrender.com | Địa chỉ gốc của backend, dùng cho REST và Socket.io |
| VITE_BOOTH_LABEL | Trạm 1: Thử Thách Trí Tuệ | Nhãn hiển thị trên giao diện (tùy chọn) |

III. CẤU TRÚC THƯ MỤC MÃ NGUỒN

Thư mục src/ chỉ còn hai thư mục con chính: backend và frontend. Tài liệu gốc và các repo tham khảo được chuyển ra ngoài src/ để không lẫn vào mã nguồn triển khai.

KEOCOTRITHUC/

├── docs/                                   # Tài liệu dự án (không deploy)

│   ├── THỂ LỆ CUỘC THI KÉO CO TRI THỨC.docx

│   ├── kehoach.docx                        # Tài liệu này

│   ├── so_do_luong.png

│   └── huong_dan_xay_dung_game_keo_co.md

├── references/                             # Repo mã nguồn mở chỉ để tham khảo (không deploy)

│   ├── ref-tug-of-war/                     # dohy-eon/ttalkkakthon-tug-of-war

│   └── ref-kahoot-clone/                   # ethanbrimhall/kahoot-clone-nodejs

├── .gitignore

├── README.md                               # Hướng dẫn chạy nhanh cả 2 khối

└── src/

├── backend/                            # ===== BACKEND (Node.js) =====

│   ├── package.json

│   ├── .env.example                    # Mẫu biến môi trường (không chứa bí mật thật)

│   ├── Dockerfile                      # (tùy chọn) đóng gói để deploy Railway / Fly.io

│   ├── database/

│   │   ├── supabase_init.sql           # Tạo bảng, index, RLS

│   │   ├── seed_questions.py           # Nạp 600 câu hỏi

│   │   └── questions/                  # File dữ liệu câu hỏi nguồn (JSON / CSV)

│   ├── src/

│   │   ├── server.js                   # Khởi chạy: HTTP server + Express + Socket.io

│   │   ├── app.js                      # Express: CORS, JSON, routes, error handler

│   │   ├── config/

│   │   │   ├── env.js                  # Đọc và kiểm tra biến môi trường

│   │   │   ├── cors.js                 # Danh sách origin dùng chung cho REST và Socket.io

│   │   │   └── constants.js            # Hằng số luật chơi, tên event, tên trạng thái

│   │   ├── routes/

│   │   │   ├── health.routes.js        # GET /api/health

│   │   │   ├── register.routes.js      # POST /api/register

│   │   │   ├── rooms.routes.js         # Tạo / xem phòng, ghép trận nhanh

│   │   │   ├── matches.routes.js       # Xem kết quả trận, bảng xếp hạng

│   │   │   └── admin.routes.js         # API quản trị (cần ADMIN_API_KEY)

│   │   ├── controllers/                # Nhận request, gọi service, trả response

│   │   ├── services/                   # Nghiệp vụ: registration, question, match, stats

│   │   ├── repositories/               # Truy vấn SQL (questions, registrations, matches)

│   │   ├── db/pool.js                  # Kết nối PostgreSQL qua Supabase Pooler

│   │   ├── sockets/

│   │   │   ├── index.js                # Khởi tạo Socket.io, middleware xác thực phiên

│   │   │   ├── roomHandlers.js         # joinRoom, switchTeam, setReady, resumeSession

│   │   │   └── gameHandlers.js         # pressBuzzer, submitAnswer, requestRematch

│   │   ├── game/                       # LÕI GAME (thuần logic, dễ kiểm thử)

│   │   │   ├── RoomManager.js          # Quản lý nhiều phòng song song

│   │   │   ├── GameRoom.js             # State machine của một phòng

│   │   │   ├── BuzzerEngine.js         # Chốt người bấm trước, bù RTT

│   │   │   ├── ReboundLaw.js           # Luật cướp điểm

│   │   │   └── RopeCalculator.js       # Tính ropeOffset và điều kiện thắng

│   │   ├── middlewares/                # errorHandler, rateLimiter, validate, adminAuth

│   │   └── utils/                      # logger, matchCode, timers, shuffle

│   └── tests/

│       ├── unit/                       # Test BuzzerEngine, ReboundLaw, RopeCalculator

│       ├── integration/                # Test REST API

│       └── e2e/test_gameplay.js        # Giả lập 2 client đấu qua WebSocket

│

└── frontend/                           # ===== FRONTEND (React + Vite) =====

├── package.json

├── .env.example                    # VITE_API_URL=...

├── vite.config.js

├── vercel.json                     # Rewrite SPA về index.html

├── index.html                      # Meta viewport, Google Fonts

└── src/

├── main.jsx

├── App.jsx                     # Router và bố cục chung

├── config/env.js               # export const API_URL = import.meta.env.VITE_API_URL

├── services/

│   ├── api.js                  # Hàm gọi REST (register, rooms, matches, admin)

│   └── socket.js               # Tạo kết nối Socket.io từ API_URL, hàm emit / on

├── store/gameStore.js          # Trạng thái toàn cục (Zustand hoặc useReducer)

├── hooks/                      # useSocket, useRoom, useCountdown, useHaptics

├── pages/

│   ├── RegisterPage.jsx        # Đăng ký thông tin

│   ├── LobbyPage.jsx           # Chọn đội, sảnh chờ, sẵn sàng

│   ├── GamePage.jsx            # Màn hình thi đấu hợp nhất

│   ├── ResultPage.jsx          # Vinh danh, thống kê trận

│   └── admin/                  # AdminLogin, Dashboard, QuestionManager

├── components/

│   ├── TugOfWarArena.jsx

│   ├── QuestionBox.jsx

│   ├── BuzzerControl.jsx

│   ├── CountdownOverlay.jsx

│   ├── FeedbackOverlay.jsx

│   ├── VictoryModal.jsx

│   └── ConnectionBadge.jsx     # Chấm xanh/đỏ, ping

├── utils/                      # audio.js (Web Audio), haptics.js, format.js

└── styles/                     # Design tokens, glassmorphism, animation

Quy ước chạy cục bộ Terminal 1: cd src/backend && npm install && npm run dev (cổng 4000). Terminal 2: cd src/frontend && npm install && npm run dev (cổng 5173, đọc VITE_API_URL=http://localhost:4000). Có thể thêm package.json ở thư mục gốc với script dev chạy song song hai khối (ví dụ dùng concurrently), nhưng hai khối vẫn tự đủ để chạy và deploy riêng.

IV. THIẾT KẾ BACKEND CHI TIẾT

1. Kiến trúc phân tầng

| Tầng | Thư mục | Trách nhiệm | Không được làm |
| --- | --- | --- | --- |
| Giao thức vào | routes/, sockets/ | Nhận request / event, kiểm tra đầu vào, gọi tầng dưới | Chứa luật chơi hoặc câu SQL |
| Điều khiển | controllers/ | Ghép dữ liệu request với service, định dạng response | Truy cập DB trực tiếp |
| Nghiệp vụ | services/ | Quy tắc đăng ký, chọn câu hỏi cân bằng, lưu kết quả, thống kê | Biết về Express hoặc Socket.io |
| Lõi game | game/ | State machine, chuông, cướp điểm, tính điểm; thuần logic, không I/O | Gọi mạng hoặc DB (nhận dữ liệu qua tham số) |
| Dữ liệu | repositories/, db/ | Câu SQL, kết nối pool | Chứa quy tắc nghiệp vụ |

Tách lõi game/ khỏi mạng giúp viết test đơn vị nhanh và đảm bảo cùng một luật chơi cho mọi phòng.

2. REST API

Tất cả đường dẫn bắt đầu bằng /api. Định dạng dữ liệu là JSON. Lỗi trả về dạng { "error": { "code": "...", "message": "..." } }.

| Method và đường dẫn | Mô tả | Request / Response chính | Bảo vệ |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/health | Kiểm tra sống (dùng cho giám sát và chống ngủ) | { status, uptime, rooms, players } | Công khai |
| POST /api/register | Lưu đăng ký sinh viên, cấp phiên chơi | Gửi { fullName, studentId, faculty?, phone?, consent: true }; nhận { sessionToken, player } | Giới hạn tốc độ, kiểm tra dữ liệu |
| POST /api/rooms | Tạo phòng mới | Nhận { roomCode } | Cần sessionToken |
| POST /api/rooms/quick-match | Ghép vào phòng còn chỗ hoặc tạo phòng mới | Nhận { roomCode } | Cần sessionToken |
| GET /api/rooms/:code | Xem trạng thái phòng (số người, đội, đã bắt đầu chưa) | { state, teamA, teamB } | Công khai |
| GET /api/matches/:matchCode | Xem kết quả một trận | Tỷ số, đội thắng, số câu, danh sách người chơi | Công khai |
| GET /api/leaderboard | Bảng xếp hạng đội / người chơi trong sự kiện | Danh sách xếp hạng theo số trận thắng | Công khai |
| GET /api/admin/stats | Thống kê tổng quan sự kiện | Số đăng ký, số trận, tỷ lệ đúng theo lĩnh vực | x-admin-key |
| GET /api/admin/registrations | Danh sách đăng ký; ?format=csv để tải CSV | Bảng sinh viên | x-admin-key |
| GET /api/admin/rooms | Các phòng đang hoạt động | Danh sách phòng, trạng thái, điểm | x-admin-key |
| GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/questions | Quản lý ngân hàng câu hỏi | CRUD, lọc theo category, difficulty | x-admin-key |
| POST /api/admin/questions/import | Nhập câu hỏi hàng loạt từ CSV / JSON | Báo cáo thêm thành công / lỗi | x-admin-key |

3. Máy trạng thái của một phòng (State Machine)

| Trạng thái | Điều kiện vào | Sự kiện thoát | Chuyển tới |
| --- | --- | --- | --- |
| LOBBY | Phòng vừa tạo hoặc tái đấu | Cả hai đội có người và đều sẵn sàng | COUNTDOWN |
| COUNTDOWN | Hai đội sẵn sàng | Hết 3–2–1 | ROUND_BUZZ |
| ROUND_BUZZ | Phát câu hỏi mới; mở chuông | Có đội bấm (qua Buzzer Engine) / hết BUZZ_TIMEOUT_SEC | ROUND_ANSWER / câu mới (không ai bấm) |
| ROUND_ANSWER | Một đội giành chuông | Trả lời đúng / sai / hết giờ | Đúng: cộng điểm → ROUND_BUZZ hoặc FINISHED; Sai hoặc hết giờ: ROUND_REBOUND |
| ROUND_REBOUND | Đội giành chuông trả lời sai | Đội còn lại trả lời / hết REBOUND_TIMEOUT_SEC | Đúng: cộng điểm cho đội cướp; Sai hoặc hết giờ: bothTeamsWrong, sang câu mới |
| PAUSED | Một đội không còn người kết nối quá RECONNECT_GRACE_SEC | Người chơi quay lại / hết thời gian | Tiếp tục hoặc xử thắng đội còn lại (mục VIII) |
| FINISHED | Một đội đạt WIN_SCORE hoặc hết thời gian trận | Yêu cầu tái đấu hoặc rời phòng | LOBBY / đóng phòng |

Mọi bộ đếm thời gian (chờ chuông, trả lời, cướp điểm, trận) do server quản lý; client chỉ hiển thị đếm ngược dựa trên mốc deadline (thời điểm kết thúc theo giờ server) mà server gửi kèm, nhờ đó các máy không lệch nhau.

4. Buzzer Engine – chốt người bấm chuông công bằng

Cách thô nhất là ai gửi tín hiệu tới server trước thì thắng, nhưng cách này bất lợi cho thiết bị có mạng chậm. Đề xuất cơ chế chốt theo bước:

- Đo RTT: ngay khi kết nối và định kỳ mỗi 5 giây, server gửi ping, client trả pong; server lưu RTT trung bình trượt của từng người chơi.

- Cửa sổ chốt: khi nhận tín hiệu pressBuzzer đầu tiên, server mở cửa sổ 100–150 ms để thu thêm các tín hiệu bấm của đội kia.

- Ước lượng thời điểm bấm thật: t_press = t_server_nhận - min(RTT/2, 150 ms). Giới hạn mức bù 150 ms để người chơi không thể cố tình làm tăng RTT nhằm hưởng lợi.

- Chọn người thắng: tín hiệu có t_press nhỏ nhất. Nếu chênh lệch dưới 10 ms thì ưu tiên tín hiệu đến server trước.

- Khóa: ngay sau khi chốt, server phát buzzerAwarded cho cả phòng và bỏ qua mọi tín hiệu bấm tiếp theo trong câu đó.

- Chống bấm sớm: tín hiệu gửi khi trạng thái chưa là ROUND_BUZZ bị từ chối và ghi log; có thể phạt khóa chuông 1 giây nếu bấm trước khi câu hỏi hiện (tùy chọn).

5. Bảng sự kiện Socket.io (đã cập nhật)

Giữ nguyên các event của v1 và bổ sung các event mới (đánh dấu mới). Mọi payload do server kiểm tra; client không bao giờ nhận answer_index trước khi câu được chấm.

| Event | Chiều | Payload | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| joinRoom | C→S | { roomCode, sessionToken, preferredTeam } | Vào phòng bằng phiên đã đăng ký (thay cho gửi lại toàn bộ thông tin cá nhân) |
| switchTeam | C→S | { team: 'A' ¦ 'B' } | Đổi đội trong sảnh |
| setReady | C→S | { isReady } | Bật / tắt sẵn sàng |
| pressBuzzer | C→S | { roomCode } | Bấm chuông giành quyền |
| submitAnswer | C→S | { roomCode, answerIndex: 0..3 } | Chọn đáp án |
| requestRematch | C→S | { roomCode } | Xin đấu lại |
| leaveRoom mới | C→S | { roomCode } | Rời phòng chủ động |
| resumeSession mới | C→S | { sessionToken } | Khôi phục phiên sau khi mất mạng hoặc tải lại trang |
| pong mới | C→S | { id } | Phản hồi đo RTT |
| roomStateUpdate | S→C | { state, teamA, teamB, scoreA, scoreB, ropeOffset, isReadyA, isReadyB, deadline } | Đồng bộ toàn bộ trạng thái phòng |
| startCountdown | S→C | { seconds } | Đếm ngược 3–2–1 |
| newQuestion | S→C | { question: { roundNumber, category, question, options }, state, scoreA, scoreB, ropeOffset, deadline } | Phát câu hỏi (không kèm đáp án đúng) |
| buzzerAwarded | S→C | { team, playerName, timeLimit, deadline } | Báo đội giành chuông |
| answerResult | S→C | { isCorrect, answeringTeam, correctIndex, explanation, scoreA, scoreB, ropeOffset } | Kết quả chấm |
| reboundOpen | S→C | { failedTeam, reboundTeam, timeLimit, deadline, eliminatedIndex } | Mở cướp điểm; eliminatedIndex là đáp án sai mà đội trước đã chọn (gạch bỏ trên giao diện) |
| bothTeamsWrong | S→C | { message, correctIndex, explanation, scoreA, scoreB, ropeOffset } | Cả hai đội sai hoặc không ai bấm |
| gameOver | S→C | { winner, scoreA, scoreB, ropeOffset, matchCode, totalRounds, reason } | Kết thúc trận; reason là SCORE, TIMEOUT hoặc FORFEIT |
| ping mới | S→C | { id, ts } | Đo RTT |
| playerStatus mới | S→C | { playerId, status: 'online' ¦ 'reconnecting' ¦ 'left' } | Hiển thị trạng thái đồng đội / đối thủ |
| errorMessage mới | S→C | { code, message } | Báo lỗi nghiệp vụ (phòng đầy, sai trạng thái, bấm sớm...) |

6. Chống gian lận và chống lạm dụng

- Server là nguồn chân lý: client chỉ gửi ý định (bấm, chọn), không gửi điểm hay kết quả.

- answer_index chỉ gửi xuống client sau khi câu đã được chấm (trong answerResult / bothTeamsWrong).

- Giới hạn tần suất sự kiện theo socket (ví dụ tối đa 5 pressBuzzer mỗi giây) và theo IP cho /api/register.

- Kiểm tra mọi payload bằng schema (ví dụ thư viện zod): sai kiểu, thiếu trường, answerIndex ngoài 0–3 thì bỏ qua và ghi log.

- Mỗi sessionToken chỉ có một kết nối socket hoạt động; kết nối mới thay thế kết nối cũ.

- Mỗi MSSV chỉ được ở một phòng tại một thời điểm.

V. THIẾT KẾ FRONTEND CHI TIẾT

1. Công nghệ

| Thành phần | Lựa chọn | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Framework | React 18 + Vite | Build tĩnh, deploy Vercel |
| Định tuyến | React Router | Các trang: /, /lobby, /game, /result, /admin |
| Trạng thái | Zustand (hoặc useReducer) | Một store giữ session, room, game, connection |
| Kết nối thời gian thực | socket.io-client | Khởi tạo từ API_URL, tự kết nối lại |
| Giao diện | CSS thuần theo design tokens (hoặc Tailwind nếu chọn ở mục XV) | Neo-arcade glassmorphism, mobile-first |
| Âm thanh / rung | Web Audio API, navigator.vibrate | Không dùng file mp3 ngoài |
| Hiệu ứng thắng | canvas-confetti | Nhẹ, không cần asset |

2. Lớp kết nối với backend

// src/config/env.js

export const API_URL = import.meta.env.VITE_API_URL || 'http://localhost:4000';

// src/services/api.js

import { API_URL } from '../config/env';

export async function registerPlayer(data) {

const res = await fetch(`${API_URL}/api/register`, {

method: 'POST',

headers: { 'Content-Type': 'application/json' },

body: JSON.stringify(data),

});

if (!res.ok) throw new Error((await res.json()).error?.message || 'Lỗi mạng');

return res.json();

}

// src/services/socket.js

import { io } from 'socket.io-client';

import { API_URL } from '../config/env';

export const socket = io(API_URL, {

autoConnect: false,

transports: ['websocket', 'polling'],

reconnectionDelay: 500,

reconnectionDelayMax: 3000,

});

3. Cây component

<App />                      Router + Provider + lắng nghe socket toàn cục

├─ <ConnectionBadge />       Chấm xanh / đỏ + ping

├─ /                RegisterPage   Form: Họ tên, MSSV (bắt buộc); Khoa, SĐT (tùy chọn); đồng ý

├─ /lobby           LobbyPage

│    ├─ TeamSelect              Chọn Đội A (Tia Chớp) hoặc Đội B (Ngọn Lửa)

│    ├─ RosterPanel x2          Danh sách thành viên theo thời gian thực

│    └─ ReadyButton             Nút sẵn sàng, trạng thái 2/2 đội

├─ /game            GamePage

│    ├─ TugOfWarArena           Dây, nhân vật, vạch giữa, bảng điểm, ropeOffset

│    ├─ QuestionBox             Huy hiệu lĩnh vực, câu hỏi, đồng hồ theo deadline

│    ├─ BuzzerControl           5 trạng thái: Chờ / Mình trả lời / Đối thủ / Cướp điểm / Khóa

│    ├─ FeedbackOverlay         Đúng / Sai / Hết giờ + giải thích

│    └─ CountdownOverlay        3-2-1-BẮT ĐẦU

├─ /result          ResultPage     VictoryModal, tỷ số, thống kê, nút đấu lại

└─ /admin/*         AdminLogin, Dashboard, QuestionManager (chỉ nạp khi vào đường dẫn admin)

4. Trạng thái giao diện và ánh xạ sự kiện

| Trạng thái UI | Kích hoạt bởi | Hiển thị |
| --- | --- | --- |
| LOBBY | roomStateUpdate (state = LOBBY) | Sảnh chờ, nút sẵn sàng |
| COUNTDOWN | startCountdown | Lớp phủ 3-2-1 |
| QUESTION_WAITING | newQuestion | Nút chuông vàng nhấp nháy |
| BUZZER_SELF | buzzerAwarded (team = đội mình) | 4 nút đáp án A–D + đồng hồ 10 giây |
| BUZZER_OPPONENT | buzzerAwarded (team = đối thủ) | Khóa + thông báo chờ |
| STEAL_PHASE | reboundOpen (reboundTeam = đội mình) | Viền hổ phách, 3 đáp án còn lại, 8 giây |
| MATCH_END | gameOver | VictoryModal, pháo hoa |

5. Yêu cầu giao diện bắt buộc

- Mobile-first, bố cục 3 tầng 35% / 25% / 40% trên màn dọc 390 px; màn ngang laptop 1440 px dùng khung tối đa max-w-5xl.

- Vùng chạm tối thiểu 48 px, nút chuông đường kính từ 165 px; dùng 100dvh để tránh lỗi thanh địa chỉ trên di động.

- Màu và ký hiệu không chỉ dựa vào màu sắc (A: tròn, B: tam giác, C: vuông, D: thoi) để người khiếm sắc vẫn phân biệt được.

- Tôn trọng prefers-reduced-motion: giảm hiệu ứng rung lắc, pháo hoa.

- Hiển thị rõ trạng thái kết nối; khi mất mạng hiện biểu ngữ “Đang kết nối lại...” và khóa nút bấm.

- Trên iOS, âm thanh chỉ phát sau thao tác chạm đầu tiên: khởi tạo AudioContext tại nút “Tiếp tục” / “Sẵn sàng”.

VI. CƠ SỞ DỮ LIỆU SUPABASE

Lưu ý bảo mật quan trọng Bản kế hoạch v1 có ghi mật khẩu cơ sở dữ liệu ở dạng văn bản. Trong v2 thông tin này được thay bằng chỗ giữ chỗ <DB_PASSWORD>. Khuyến nghị đổi mật khẩu database trên Supabase (Project Settings → Database) vì mật khẩu cũ đã nằm trong file tài liệu, rồi cập nhật lại DATABASE_URL trong biến môi trường của backend.

1. Nguyên tắc truy cập

- Chỉ backend kết nối database (qua Supabase Pooler cổng 6543, chế độ transaction). Frontend không có khóa và không có đường truy cập trực tiếp.

- Bật RLS cho mọi bảng và không tạo policy cho vai trò anon, để dù khóa công khai bị lộ cũng không đọc / ghi được dữ liệu.

- Khóa service_role (nếu dùng Supabase SDK) chỉ nằm trong biến môi trường backend.

2. Các bảng

| Bảng | Cột chính | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| questions | id, category (IT / LAW), question, options (jsonb, 4 phần tử), answer_index (0–3), explanation, difficulty (1–3, mới), times_used (mới), is_active (mới), created_at | 600 câu: 300 IT + 300 Luật. Index theo (category, is_active). times_used giúp xoay vòng, tránh lặp câu giữa các trận |
| booth_registrations | id, full_name, student_id, phone, faculty, consent_at (mới), registered_at | Ràng buộc: student_id không rỗng; chỉ số trên student_id. Lưu thời điểm đồng ý xử lý dữ liệu |
| match_history | id, match_code (unique), room_code (mới), team_a_name, team_b_name, team_a_players (jsonb), team_b_players (jsonb), score_a, score_b, winner (A / B / DRAW), end_reason (mới), total_questions, started_at, finished_at | Một dòng mỗi trận |
| match_rounds mới | id, match_id (FK), round_no, question_id (FK), first_buzz_team, first_buzz_player, answered_team, is_correct, rebound_used, buzz_latency_ms | Lịch sử từng câu để thống kê độ khó, tỷ lệ cướp điểm, thời gian phản xạ |

3. Truy vấn chọn câu hỏi

getRandomQuestions(limit, excludeIds) lấy cân bằng 50% IT / 50% Luật, bỏ các câu đã dùng trong phòng (excludeIds), ưu tiên câu có times_used thấp rồi trộn ngẫu nhiên. Backend nạp trước một lô 30–40 câu khi phòng bắt đầu để không phải truy vấn DB giữa lúc đang đấu, giảm độ trễ.

VII. LUẬT CHƠI VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

1. Luồng người chơi (theo so_do_luong.png)

| Bước | Thao tác của người chơi | Xử lý kỹ thuật (backend) |
| --- | --- | --- |
| 1. Truy cập | Quét QR, mở link web app | Frontend tải từ Vercel; gọi GET /api/health để đánh thức backend nếu cần |
| 2. Đăng ký | Nhập Họ tên, MSSV (Khoa, SĐT tùy chọn), tick đồng ý | POST /api/register lưu booth_registrations, trả sessionToken |
| 3. Chọn phòng và đội | Ghép trận nhanh hoặc nhập mã phòng; chọn Đội A / B | POST /api/rooms/quick-match, rồi joinRoom / switchTeam |
| 4. Sảnh chờ | Thấy đồng đội và đối thủ | roomStateUpdate đồng bộ thời gian thực |
| 5. Sẵn sàng | Bấm SẴN SÀNG | Server kiểm tra mỗi đội có ít nhất 1 người sẵn sàng (hoặc toàn bộ thành viên, xem mục XV); đủ hai đội thì startCountdown |
| 6. Thi đấu | Bấm chuông → chọn đáp án; đúng +1 điểm, sai mở cướp điểm | State machine mục IV.3, Buzzer Engine mục IV.4 |
| 7. Kết thúc | Đội đạt 10 điểm trước thắng; xem vinh danh | Lưu match_history và match_rounds; phát gameOver |

2. Quy tắc thi đấu

| Quy tắc | Giá trị |
| --- | --- |
| Điều kiện thắng | Đội đạt WIN_SCORE = 10 điểm trước |
| Điểm mỗi câu | Trả lời đúng +1 điểm cho đội trả lời; dây dịch 1 nấc về phía đội đó |
| Thời gian chờ chuông | 15 giây; hết giờ không ai bấm thì bỏ qua câu, sang câu mới |
| Thời gian trả lời | 10 giây cho đội giành chuông; hết giờ tính là sai |
| Cướp điểm | Đội kia có 8 giây, đáp án sai đã chọn bị gạch bỏ; đúng thì +1 điểm cho đội cướp |
| Cả hai đội sai | Giữ nguyên điểm, hiển thị đáp án đúng và giải thích, sang câu mới sau 3 giây |
| Giới hạn thời gian trận (mới) | MATCH_TIME_LIMIT_SEC = 600 giây; hết giờ đội nhiều điểm hơn thắng |
| Hòa khi hết giờ (mới) | Câu quyết định (sudden death): ai ghi điểm trước thắng |
| Cân bằng câu hỏi | 50% IT, 50% Luật trong mỗi trận; không lặp câu trong cùng trận |

VIII. NÂNG CAO SẢN PHẨM (TÍNH NĂNG MỚI)

Các hạng mục dưới đây được xếp theo mức ưu tiên. P1 là cần có để chạy sự kiện ổn định; P2 nâng chất lượng trải nghiệm; P3 làm nếu còn thời gian.

| Ưu tiên | Tính năng | Mô tả | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Nhiều phòng song song | Mỗi cặp đội một phòng riêng với mã 4 ký tự; ghép trận nhanh; giới hạn người mỗi đội | Nhiều sinh viên quét QR cùng lúc vẫn chơi được, không chen một phòng |
| P1 | Khôi phục phiên khi mất mạng | sessionToken + resumeSession; giữ chỗ 30 giây; nếu một đội bỏ hết thì xử thắng đội còn lại (FORFEIT) | Mạng di động chập chờn hoặc tải lại trang không làm hỏng trận |
| P1 | Buzzer Engine bù RTT | Cơ chế ở mục IV.4 | Công bằng giữa máy mạng nhanh và chậm |
| P1 | Giới hạn thời gian trận và câu quyết định | Tránh trận kéo dài khi hai đội ngang tài | Kiểm soát nhịp quầy: mỗi trận tối đa khoảng 10 phút |
| P1 | Chống lặp câu hỏi | times_used, excludeIds | Trải nghiệm không nhàm, phủ đều 600 câu |
| P2 | Trang Admin | Thống kê, danh sách phòng đang chạy, quản lý câu hỏi, xuất CSV | Ban tổ chức không phải truy cập thẳng database |
| P2 | Chế độ khán giả | Vào phòng chỉ để xem (role: spectator); phù hợp khi bạn bè muốn cổ vũ | Tăng tính tương tác ở gian hàng |
| P2 | Bảng xếp hạng sự kiện | Xếp hạng theo số trận thắng, tỷ lệ đúng, thời gian phản xạ trung bình | Tạo động lực chơi lại, phục vụ trao quà |
| P2 | Gạch bỏ đáp án sai khi cướp điểm | Đội cướp chỉ còn 3 lựa chọn | Đúng với thiết kế màn hình 8 và làm luật cướp điểm hấp dẫn hơn |
| P2 | Giải thích sau mỗi câu | Hiện explanation 3 giây | Mục tiêu phổ biến kiến thức IT và pháp luật |
| P2 | PWA nhẹ | Manifest và icon để thêm vào màn hình chính; tải nhanh lần sau | Truy cập nhanh khi chơi lại |
| P3 | Vật phẩm hỗ trợ | Mỗi đội 1 lần “Đóng băng chuông đối thủ 2 giây” hoặc “Loại 1 đáp án sai” | Thêm chiến thuật, nhưng cần cân bằng |
| P3 | Đa ngôn ngữ | Cấu trúc i18n sẵn sàng cho tiếng Anh | Mở rộng sang sinh viên quốc tế |
| P3 | Chế độ luyện tập một người | Chơi với câu hỏi không tính điểm | Dùng khi vắng người đối kháng |
| P3 | Phân tích sau sự kiện | Biểu đồ câu khó nhất, câu dễ nhất, khung giờ đông nhất | Báo cáo cho ban tổ chức |

1. Trang Admin (P2)

- Đăng nhập bằng ADMIN_API_KEY (nhập một lần, lưu trong bộ nhớ phiên của trình duyệt, không lưu vĩnh viễn).

- Tổng quan: số đăng ký, số trận đã đấu, số phòng đang chạy, tỷ lệ trả lời đúng IT / Luật.

- Phòng trực tiếp: danh sách phòng, trạng thái, điểm; nút đóng phòng bị treo.

- Câu hỏi: thêm / sửa / ẩn câu, lọc theo lĩnh vực và độ khó, nhập hàng loạt từ CSV.

- Đăng ký: tìm theo MSSV, tải CSV phục vụ trao quà sau sự kiện.

2. Khả năng mở rộng

Một instance Node.js giữ trạng thái phòng trong bộ nhớ là đủ cho quy mô gian hàng (vài chục phòng). Nếu cần nhiều instance, bổ sung @socket.io/redis-adapter và định tuyến dính phiên (sticky session); khi đó trạng thái phòng cần được chuyển sang Redis. Phần này chỉ thực hiện nếu kiểm thử tải cho thấy một instance không đủ.

IX. BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

| Chủ đề | Biện pháp |
| --- | --- |
| Bí mật | Mọi khóa và chuỗi kết nối nằm trong biến môi trường; .env có trong .gitignore; chỉ commit .env.example |
| CORS | Chỉ cho phép các origin trong CORS_ORIGINS; áp dụng cho cả REST và Socket.io |
| HTTPS / WSS | Bắt buộc ở môi trường deploy (nền tảng cung cấp chứng chỉ); không dùng nội dung hỗn hợp |
| Kiểm tra đầu vào | Schema validation cho REST và mọi event socket; giới hạn độ dài chuỗi, loại bỏ ký tự điều khiển |
| Giới hạn tốc độ | express-rate-limit cho /api/register; giới hạn tần suất event theo socket |
| Chống XSS | React tự escape; không dùng dangerouslySetInnerHTML cho tên người chơi; câu hỏi chỉ là văn bản thuần |
| Phân quyền admin | Header x-admin-key so sánh an toàn (timingSafeEqual); không đưa khóa vào mã frontend được build |
| Dữ liệu cá nhân | Chỉ thu thập thông tin cần thiết (Họ tên, MSSV; SĐT và Khoa tùy chọn); hiển thị ô đồng ý và mục đích sử dụng; chỉ ban tổ chức truy cập; xóa hoặc ẩn danh dữ liệu sau khi tổng kết sự kiện. Nên đối chiếu quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành và quy chế của nhà trường |
| Thông tin hiển thị cho người chơi khác | Chỉ hiển thị tên (hoặc tên rút gọn); không phát MSSV, SĐT xuống các client khác |
| Ghi log | Không ghi dữ liệu cá nhân đầy đủ vào log; giữ log sự kiện bất thường (bấm sớm, payload sai) |

X. TRIỂN KHAI (DEPLOY) VÀ VẬN HÀNH HẠ TẦNG

Điều cần lưu ý khi chọn nơi deploy backend Backend giữ kết nối WebSocket kéo dài và trạng thái phòng trong bộ nhớ, nên cần dịch vụ chạy tiến trình Node.js liên tục (Render, Railway, Fly.io hoặc VPS). Không nên đặt backend lên Vercel dạng serverless function vì hàm serverless không giữ kết nối WebSocket lâu dài. Vercel phù hợp để chứa frontend tĩnh. Một số gói miễn phí tự ngủ khi không có truy cập, lần đầu sẽ chậm vài chục giây. Với ngày sự kiện, nên dùng gói luôn bật hoặc kiểm tra chính sách hiện hành của nhà cung cấp trước khi chọn.

1. Quy trình deploy

| Bước | Backend | Frontend |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tạo dịch vụ Web Service từ thư mục src/backend (Root Directory = src/backend) | Tạo project Vercel từ thư mục src/frontend (Root Directory = src/frontend) |
| 2 | Lệnh build: npm install; lệnh chạy: npm start | Framework: Vite; lệnh build: npm run build; thư mục output: dist |
| 3 | Đặt biến môi trường (mục II.2), trong đó CORS_ORIGINS chứa domain Vercel | Đặt VITE_API_URL = địa chỉ backend (HTTPS) |
| 4 | Kiểm tra GET /api/health trả về status: ok | Thêm vercel.json rewrite mọi đường dẫn về index.html |
| 5 | Cấu hình health check của nền tảng trỏ vào /api/health | Mở link, kiểm tra chấm kết nối xanh |
| 6 | Ghi lại URL backend; nếu đổi thì phải cập nhật VITE_API_URL và build lại frontend | Ghi lại URL chính thức để tạo mã QR |

2. Chuẩn bị cho ngày sự kiện

- Thiết lập giám sát ngoài (ví dụ dịch vụ ping miễn phí) gọi /api/health mỗi 5 phút để tránh backend ngủ; bật cảnh báo qua email khi lỗi.

- Kiểm tra backend và Supabase cùng khu vực gần Việt Nam (Supabase hiện dùng khu vực Singapore ap-southeast-1); ưu tiên chọn khu vực backend gần đó để giảm độ trễ.

- Chuẩn bị URL dự phòng (bản deploy thứ hai hoặc chạy cục bộ + đường hầm) phòng khi nền tảng chính gặp sự cố.

- Tạo mã QR từ URL frontend cuối cùng, in kèm đường link ngắn dạng chữ để người không quét được vẫn gõ vào.

- Kiểm tra giới hạn kết nối đồng thời và băng thông của gói hosting đã chọn so với quy mô dự kiến.

XI. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

| Tầng | Nội dung | Công cụ | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị (backend) | BuzzerEngine (bù RTT, hòa thời gian), ReboundLaw, RopeCalculator, kiểm tra thắng / hòa, chọn câu hỏi không lặp | Vitest / Jest | Phủ các nhánh luật chơi; không lỗi |
| Tích hợp (API) | /api/register, rooms, admin (đúng / sai khóa), CORS từ origin lạ | Supertest | Mã trạng thái và dữ liệu đúng đặc tả |
| Kịch bản đấu (E2E) | A bấm trước đúng; A sai → B cướp đúng; A sai → B sai; không ai bấm; đạt 10 điểm; hết giờ trận; mất mạng và vào lại; hai máy bấm gần như cùng lúc | tests/e2e/test_gameplay.js giả lập client | Điểm, dây, trạng thái đồng bộ ở cả 2 client |
| Tải | Giả lập 100 kết nối trong 20 phòng, mỗi phòng đấu đủ trận | Artillery hoặc k6 (kịch bản Socket.io) | Độ trễ sự kiện dưới 300 ms ở p95; không rò rỉ bộ nhớ sau 30 phút |
| Thiết bị thật | iPhone Safari, Android Chrome, laptop Chrome / Edge; mạng 4G và Wi-Fi sự kiện; âm thanh và rung | Thủ công | Giao diện không vỡ, âm thanh phát sau chạm đầu tiên |
| Người dùng thử | 5–10 sinh viên chưa biết game chơi thử, đo thời gian vào trận và hỏi điểm khó hiểu | Quan sát và phiếu nhanh | Vào trận dưới 30 giây không cần hướng dẫn |
| Bảo mật | Thử gửi payload sai, bấm sớm, spam sự kiện, dùng lại token | Script thủ công | Server từ chối và không treo |

XII. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CẬP NHẬT

Các giai đoạn 1–4 của v1 đã hoàn thành. Phần tái cấu trúc sang backend / frontend được thực hiện ngay sau đó, tiếp theo là nâng cao và triển khai. Thời lượng là ước tính cho một người làm toàn thời gian, có thể điều chỉnh.

| Giai đoạn | Nội dung | Trạng thái | Ước tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Mã nguồn mở và CSDL | Tải 2 repo; tạo bảng questions, booth_registrations, match_history kèm RLS; nạp câu hỏi | Hoàn thành | - |
| 2. Backend (từ Repo 2) | Logic phòng, tính điểm đội, Buzzer Engine, Rebound Law, nạp câu hỏi ngẫu nhiên | Hoàn thành | - |
| 3. Frontend (từ Repo 1) | Lobby, màn hình thi đấu hợp nhất, âm thanh và rung | Hoàn thành | - |
| 4. Ghép nối và thử nghiệm | Kết nối Socket.io, kiểm thử các kịch bản đấu cơ bản, lưu match_history | Hoàn thành | - |
| 5. Tái cấu trúc (mới) | Chuyển src/server → src/backend, src/client → src/frontend; đưa SQL, seed, test vào backend Chuyển repo tham khảo và tài liệu ra ngoài src/ Thêm config/env, services/api.js, services/socket.js dùng VITE_API_URL; cấu hình CORS Đổi mật khẩu DB, chuyển bí mật sang .env | Cần làm ngay | 1–2 ngày |
| 6. Nâng cao lõi (mới) | Phân tầng routes / controllers / services / repositories / game Nhiều phòng song song, ghép trận nhanh Khôi phục phiên, PAUSED / FORFEIT Buzzer Engine bù RTT, giới hạn tần suất, schema validation Giới hạn thời gian trận, sudden death, chống lặp câu, match_rounds | Chưa bắt đầu | 3–4 ngày |
| 7. Giao diện nâng cao (mới) | Hoàn thiện 10 màn hình theo Phụ lục A, trạng thái kết nối, biểu ngữ mất mạng Gạch bỏ đáp án khi cướp điểm, đồng hồ theo deadline server Chế độ khán giả, bảng xếp hạng | Chưa bắt đầu | 2–3 ngày |
| 8. Admin và dữ liệu (mới) | Trang Admin, API quản trị, xuất CSV, thống kê | Chưa bắt đầu | 2 ngày |
| 9. Kiểm thử và tối ưu (mới) | Đơn vị, E2E, tải 100 kết nối, thử trên thiết bị thật, sửa lỗi | Chưa bắt đầu | 2–3 ngày |
| 10. Deploy và vận hành | Deploy backend (dịch vụ chạy liên tục) và frontend (Vercel) Cấu hình giám sát, tạo mã QR, in hướng dẫn quầy Chạy thử toàn bộ như ngày thật (dress rehearsal) | Chưa bắt đầu | 1–2 ngày |

Tổng thời lượng ước tính còn lại: khoảng 11–17 ngày làm việc. Nếu thời gian gấp, có thể cắt giai đoạn 7 (chế độ khán giả, bảng xếp hạng) và giai đoạn 8 (chỉ giữ xuất CSV đăng ký), giữ nguyên toàn bộ hạng mục P1 ở mục VIII.

XIII. RỦI RO VÀ PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG

| Rủi ro | Mức độ | Biện pháp phòng ngừa | Phương án khi xảy ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend bị ngủ hoặc quá tải đúng ngày sự kiện | Cao | Dùng gói luôn bật; giám sát /api/health; kiểm thử tải trước | Chuyển sang URL dự phòng; đổi mã QR (chuẩn bị sẵn mã QR dự phòng) |
| Mạng Wi-Fi hội trường yếu | Cao | Hỗ trợ polling dự phòng, khôi phục phiên, đo RTT; khuyến khích dùng 4G | Hướng dẫn sinh viên chuyển sang 4G; ban tổ chức chuẩn bị điểm phát Wi-Fi riêng |
| Bất công bằng khi bấm chuông | Trung bình | Bù RTT có giới hạn, cửa sổ chốt | Trọng tài tại quầy giải thích luật; ghi buzz_latency_ms để xem xét khiếu nại |
| Âm thanh không phát trên iOS | Trung bình | Mở khóa AudioContext sau thao tác chạm đầu tiên | Giao diện vẫn đầy đủ khi tắt tiếng |
| Lộ thông tin cá nhân | Cao | RLS, không khóa trong frontend, giới hạn hiển thị, đổi mật khẩu DB | Thu hồi khóa, đổi mật khẩu, thông báo ban tổ chức |
| Không đủ người chơi để ghép đội | Thấp | Ghép trận nhanh, chế độ luyện tập một người (P3) | Nhân viên quầy đóng vai đối thủ |
| Câu hỏi sai hoặc gây tranh cãi | Trung bình | Rà soát 600 câu và phần giải thích; có trang Admin để ẩn câu nhanh | Ẩn câu bằng Admin, ghi nhận để sửa |
| Lỗi do hai thành viên cùng đội bấm cùng lúc | Thấp | Server chỉ nhận người bấm đầu tiên của đội | Hiển thị rõ tên người đang trả lời |

XIV. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TẠI GIAN HÀNG

1. Trước giờ mở quầy (T-60 phút)

- Mở /api/health kiểm tra backend sống; mở trang game trên 2 điện thoại và chơi thử một trận ngắn.

- Kiểm tra mã QR quét được từ khoảng cách 40–60 cm, in kèm đường link dạng chữ.

- Vào trang Admin, xác nhận số câu hỏi is_active đủ 600 và không có câu lỗi.

- Chuẩn bị 2–3 thiết bị dự phòng của ban tổ chức đã đăng nhập sẵn.

2. Trong sự kiện

- Mỗi cặp đội dùng một mã phòng hoặc bấm “Ghép trận nhanh”; nhân viên hướng dẫn chọn đội và bấm sẵn sàng.

- Nhắc luật nhanh: bấm chuông trước → trả lời trong 10 giây; sai thì đối thủ được cướp điểm 8 giây; đội đạt 10 điểm thắng.

- Theo dõi trang Admin để xem phòng bị treo và đóng phòng khi cần.

- Ghi nhận đội thắng để trao quà / chuyển sang Trạm kế tiếp theo thể lệ.

3. Sau sự kiện

- Xuất CSV đăng ký và bảng xếp hạng; sao lưu match_history, match_rounds.

- Xem thống kê câu khó / dễ để cải tiến ngân hàng câu hỏi.

- Xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân theo thời hạn đã thông báo; thu hồi khóa không còn cần.

XV. CÁC ĐIỂM CẦN THỐNG NHẤT

Trong quá trình rà soát bản v1 có một số chỗ chưa thống nhất giữa các phần của tài liệu. Cần chốt trước khi triển khai giai đoạn 5–7:

| # | Vấn đề phát hiện | Đề xuất |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mục IV và VIII gọi Đội A là “IT” và Đội B là “Luật”, nhưng câu hỏi được trộn 50/50 và giao diện đặt tên đội là “Tia Chớp / Ngọn Lửa” | Đội không gắn với lĩnh vực; hai đội cùng nhận câu IT và Luật. Dùng tên “Đội A – Tia Chớp”, “Đội B – Ngọn Lửa” |
| 2 | Form đăng ký ở v1 gồm Họ tên, MSSV, Khoa, SĐT, nhưng thiết kế màn hình Đăng ký (Phụ lục A) chỉ có Họ tên và MSSV | Bắt buộc Họ tên + MSSV; Khoa và SĐT tùy chọn, hoặc bổ sung vào prompt thiết kế nếu muốn bắt buộc |
| 3 | Mục VIII v1 ghi “Vanilla CSS”, còn prompt sinh code lại yêu cầu Tailwind CSS | Chọn một: giữ CSS thuần (đã làm xong) hoặc chuyển Tailwind. Đề xuất giữ CSS thuần với design tokens để khỏi làm lại |
| 4 | Tên event trong prompt sinh code (roomUpdate, questionStart, buzzerWinner, stealOpportunity, gameFinished, playerReady, restartGame) khác đặc tả backend (roomStateUpdate, newQuestion, buzzerAwarded, reboundOpen, gameOver, setReady, requestRematch) | Dùng đặc tả backend ở mục IV.5 làm chuẩn; Phụ lục B đã cập nhật |
| 5 | Thời gian trả lời ghi 10 giây ở backend nhưng thiết kế màn hình 7 hiển thị đồng hồ đối thủ “8s”; đồng hồ chờ chuông trong thiết kế là 15 giây nhưng v1 chưa nêu ở backend | Chốt: chờ chuông 15 giây, trả lời 10 giây, cướp điểm 8 giây; cập nhật lại prompt màn hình 7 |
| 6 | Một đội có nhiều thành viên nhưng v1 chưa nói ai được trả lời và điều kiện “sẵn sàng” là một người hay tất cả | Đề xuất: người bấm chuông là người trả lời; đội sẵn sàng khi tất cả thành viên đã bấm sẵn sàng (hoặc đội trưởng bấm). Chốt theo số người dự kiến mỗi trận |
| 7 | v1 dùng cả pg (Supabase Pooler) và nhắc “Supabase SDK” cho backend | Giữ pg qua Pooler vì đã hoàn thành; chỉ dùng SDK nếu cần Storage / Auth |
| 8 | Một phòng cố định (#ROOM-01) không đủ khi nhiều sinh viên quét QR cùng lúc | Áp dụng nhiều phòng song song (P1, mục VIII) |

PHỤ LỤC A. BỘ PROMPT THIẾT KẾ GIAO DIỆN UI/UX (NEO-ARCADE TACTILE GLASS)

Dành cho Art Director / UI-UX Designer, dùng với công cụ thiết kế bằng AI (Google Stitch, v0.dev, Figma AI, Midjourney UI). Nội dung giữ nguyên từ bản v1.

A.1. Style Block dùng chung

Mọi prompt thiết kế đều bắt đầu bằng đoạn chuẩn hóa sau:

[STYLE BLOCK: Neo-arcade tactile glass | Theme: Deep Navy #0B132B, Midnight Blue #1C2541, Steel

Slate #3A506B | Surface: Frosted glassmorphism rgba(255,255,255,0.08), border 1.5px solid

rgba(255,255,255,0.18), backdrop-blur 16px, subtle inner glow | Team A: Radiant Cyan #00F0FF, glow

#00F0FF66, Lightning ⚡ badge | Team B: Energetic Orange #FF6B00, glow #FF6B0066, Flame 🔥 badge |

Answer Buttons: Neutral frosted dark surface rgba(28,37,65,0.9), border #4A5D78, white text,

geometric glyphs (A: Circle ⚪, B: Triangle 🔺, C: Square ⏹️, D: Diamond 🔶) | Feedback: Success Neon

Green #00E676, Danger Crimson #FF1744, Steal Warning Amber #FFD600 | Typography: Titles 'Baloo 2'

extra-bold, Content/Labels 'Be Vietnam Pro' medium/semi-bold with full Vietnamese diacritics support

| Controls: Tactile 3D push-button with 4px beveled depth, upper bevel sheen, bottom drop shadow,

active state translateY(3px) | Accessibility: WCAG AA contrast, min 48px touch targets,

prefers-reduced-motion compatible | Aesthetics: Arcade polish, clean vector assets, zero copyrighted

brand rip-offs]

A.2. Prompt cho 10 màn hình (Mobile và Desktop)

1. Màn hình Đăng ký thông tin (Registration Screen)

Mobile (390x844): [STYLE BLOCK] Mobile portrait screen (390x844). At top, game logo "KÉO CO TRI THỨC" in Baloo 2 neon cyan with lightning and flame duel motifs. Below, an information card in frosted glassmorphism centered on a deep navy background. Inside the card, display an instructional subtitle "Nhập thông tin để tham gia thi đấu". Two sleek input fields with frosted slate backgrounds and luminous borders: the first labeled "Họ và tên" with placeholder "Nguyễn Văn A", the second labeled "Mã số sinh viên (MSSV)" with placeholder "21000123". Below the inputs, a prominent 3D tactile button spanning full width, glowing cyan with text "TIẾP TỤC", featuring a beveled border, upper sheen, and depth shadow. Touch target height 54px with comfortable padding above the bottom safe area. Clean, modern, vibrant arcade tech vibe. (146 words)

Desktop (1440x900): [STYLE BLOCK] Desktop widescreen layout (1440x900). Centered floating modal on ambient deep midnight background with subtle cyan and orange geometric grid particles. At top center, game emblem "KÉO CO TRI THỨC" with duel icons ⚡ and 🔥 in Baloo 2 font. Inside the glassmorphic container (width 480px, padding 40px), header reads "ĐĂNG KÝ THAM GIA". Two input groups with semi-transparent navy backgrounds, glowing borders on focus: field one labeled "Họ và tên" with placeholder "Nguyễn Văn A", field two labeled "Mã số sinh viên (MSSV)" with placeholder "21000123". Beneath inputs, a broad tactile 3D action button in vibrant cyan with label "TIẾP TỤC", drop shadow, and hover illumination. Footer displays university station badge "Trạm 1: Thử Thách Trí Tuệ". Ultra-clean, premium arcade glass design. (138 words)

2. Màn hình Chọn Đội (Team Selection Screen)

Mobile (390x844): [STYLE BLOCK] Mobile portrait screen (390x844). Header bar shows player greeting "Xin chào: Nguyễn Văn A" in frosted glass pill. Main headline in Baloo 2 reads "CHỌN ĐỘI THI ĐẤU". Center area features two stacked, high-impact selection cards separated by a glowing "VS" emblem. Top card represents Team A: styled in vibrant Cyan #00F0FF frosted glass with electric badge, bold title "ĐỘI A - TIA CHỚP", member count pill "3 thành viên", and tactile button "GIA NHẬP ĐỘI A". Bottom card represents Team B: styled in energetic Orange #FF6B00 frosted glass with flame badge, bold title "ĐỘI B - NGỌN LỬA", member count pill "2 thành viên", and tactile button "GIA NHẬP ĐỘI B". Both cards feature 3D depth, rich edge glow, and clear colorblind-friendly geometric symbols. (142 words)

Desktop (1440x900): [STYLE BLOCK] Desktop landscape screen (1440x900). Top navigation bar displays student identifier "Sinh viên: Nguyễn Văn A - 21000123". Screen center features a dramatic split-screen confrontation layout with headline "CHỌN ĐỘI THI ĐẤU". Left side presents a massive glassmorphic card for Team A: neon Cyan #00F0FF border, lightning insignia ⚡, team title "ĐỘI A - TIA CHỚP", member roster list, and glowing tactile button "GIA NHẬP ĐỘI A". Right side presents Team B: fiery Orange #FF6B00 border, flame insignia 🔥, team title "ĐỘI B - NGỌN LỬA", member roster list, and glowing tactile button "GIA NHẬP ĐỘI B". A prominent metallic 3D "VS" badge hovers between the cards with dynamic particle sparks. Sleek, balanced, high-energy arcade atmosphere. (139 words)

3. Màn hình Sảnh chờ (Lobby & Ready Screen)

Mobile (390x844): [STYLE BLOCK] Mobile portrait screen (390x844). Top header shows room status "SẢNH CHỜ THI ĐẤU" with room pin badge "#ROOM-01". Middle section splits into two equal side-by-side frosted panels: Left column for "ĐỘI A" (cyan outline) listing avatar chips of joined teammates; Right column for "ĐỘI B" (orange outline) listing joined opponents. Below team rosters, an animated status banner pulses with text "Đang chờ hai đội sẵn sàng...". Lower thumb zone features a massive, tactile 3D push-button with emerald glow reading "SẴN SÀNG" (switches to golden "ĐÃ SẴN SÀNG" when activated). Below the button, a small status indicator shows "Đội A: Sẵn sàng | Đội B: Đang chờ". Tactile glass textures, clean spacing, clear readiness feedback. (137 words)

Desktop (1440x900): [STYLE BLOCK] Desktop screen (1440x900). Top header displays "SẢNH CHỜ TRẬN ĐẤU" with live room code and connection strength meter. Main viewport features two expansive glass panels side by side: Left wing showcases Team A in cyan radiance with member cards, avatar icons, and "SẴN SÀNG" checkmark status; Right wing showcases Team B in warm orange radiance with opponent player cards and real-time status pills. Center divider features a glowing rope icon bridging both teams. Bottom control bar houses a giant 3D tactile button in neon green with label "BẤM SẴN SÀNG", bordered by animated status tracker "Trạng thái: 2/2 đội sẵn sàng". Smooth glassmorphism, depth shadows, professional esports waiting room aura. (138 words)

4. Màn hình Đếm ngược (Countdown 3-2-1 Screen)

Mobile (390x844): [STYLE BLOCK] Mobile portrait screen (390x844). Darkened game arena background with glass panels dimmed to 40% opacity. In the absolute center of the screen, a colossal 3D numeral "3" (transitions dynamically to "2", then "1", then "BẮT ĐẦU!") rendered in beveled neon white glass with alternating electric cyan and fiery orange radial shockwaves. Around the central digit, concentric circular glass rings expand outward with particle glows. Below the numeral, a rhythmic pulse subtitle displays "Chuẩn bị kéo co tri thức...". At top, the mini tug-of-war rope is visible in silhouette, taut and ready. High-tension arcade suspense, impactful lighting, kinetic typography, crisp shadow layering. (130 words)

Desktop (1440x900): [STYLE BLOCK] Desktop screen (1440x900). Full arena background immersed in low-key dramatic lighting. In screen center, an oversized holographic 3D countdown counter showing digit "3" (sequencing into "2", "1", "BẮT ĐẦU!") with metallic bevels, deep drop shadow, and dual-tone particle shockwaves in cyan and orange. Overhead, the arena tug-of-war stage is softly illuminated, showing the rope knot centered at "0 - 0". Underneath the giant countdown number, a sub-text banner in Be Vietnam Pro reads "Hai đội vào vị trí sẵn sàng!". Concentric frosted glass rings pulsate in sync with audio beeps. Exhilarating pre-match climax, cinematic esports stadium mood. (132 words)

5. Màn hình Thi đấu - Trạng thái 1: Chờ bấm chuông (In-Game: Buzzer Ready)

Mobile (390x844): [STYLE BLOCK] Mobile portrait layout (390x844) structured into three vertical tiers. Top 35%: Tug-of-war arena with rope stretched horizontally across center, red marker flag aligned at midline "0", score indicators "ĐỘI A: 0" (cyan) vs "ĐỘI B: 0" (orange). Middle 25%: Frosted quiz card with topic tag "CÔNG NGHỆ THÔNG TIN", question text in Be Vietnam Pro "Giao thức nào được sử dụng để truyền tải web an toàn?", and 15s circular countdown timer. Bottom 40% (thumb zone): A colossal circular 3D push-button (diameter 165px) in radiant golden-yellow with embossed bell icon and bold label "BẤM CHUÔNG". Button features 5px beveled extrusion, upper gloss sheen, and pulsating ambient glow. Ready for lightning-fast touch interaction. (146 words)

Desktop (1440x900): [STYLE BLOCK] Desktop screen (1440x900) divided into three clean zones. Upper zone: Wide horizontal arena with high-detail tug-of-war rope, central ribbon aligned at neutral mark, team character silhouettes pulling on left (Cyan) and right (Orange), scoreboards "ĐỘI A: 0" and "ĐỘI B: 0". Middle zone: Centered glassmorphic quiz container with subject tag "PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG", clear question typography "Độ tuổi tối thiểu chịu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu?", flanked by a 15-second digital timer. Lower zone: Center-stage giant circular 3D buzzer button (diameter 210px) gleaming in polished arcade gold with label "BẤM CHUÔNG GIÀNH QUYỀN", surrounded by tactile beveled ring and pulsating neon wave. Clean, spacious, highly focused. (137 words)

6. Màn hình Thi đấu - Trạng thái 2: Mình giành quyền (In-Game: Our Turn to Answer)

Mobile (390x844): [STYLE BLOCK] Mobile portrait (390x844). Top tier: Tug-of-war arena maintains rope status with glowing cyan aura signaling Team A buzzed first. Middle tier: Quiz question prominently displayed under urgent 10-second circular timer ring ticking down in bright amber. Bottom tier: Buzzer morphs into a 2x2 grid of four large tactile answer buttons. Each button is dark frosted glass with white text, 3D beveled edge, and unique geometric shape: "A. ⚪ HTTP", "B. 🔺 HTTPS", "C. ⏹️ FTP", "D. 🔶 SMTP". Selected button lights up in electric cyan with tactile depression. Overhead notification banner flashes "BẠN ĐÃ GIÀNH QUYỀN TRẢ LỜI!". Generous 52px button heights perfectly calibrated for one-handed thumb tapping. (142 words)

Desktop (1440x900): [STYLE BLOCK] Desktop landscape (1440x900). Top tier: Tug-of-war field with prominent banner "ĐỘI A GIÀNH QUYỀN TRẢ LỜI" glowing in team cyan. Middle tier: Quiz board displays question "Giao thức nào bảo mật dữ liệu web bằng chứng chỉ SSL/TLS?" with synchronized 10-second countdown bar depleting smoothly. Lower tier: Replaces central buzzer with four wide horizontal tactile option cards arranged in 2 columns: Button A "⚪ HTTP", Button B "🔺 HTTPS", Button C "⏹️ FTP", and Button D "🔶 SMTP". Buttons feature dark glass textures, crisp white typography, hover illumination, and 3D push mechanics. Right corner displays prompt "Chọn nhanh đáp án chính xác!". High legibility, crisp gaming aesthetic. (136 words)

7. Màn hình Thi đấu - Trạng thái 3: Đối thủ giành quyền (In-Game: Opponent's Turn)

Mobile (390x844): [STYLE BLOCK] Mobile portrait (390x844). Top tier: Tug-of-war stage glows with opponent's energetic orange hue, indicating Team B triggered the buzzer first. Middle tier: Question card remains legible but is overlaid with a subtle frosted shield. Bottom tier: Interaction panel is locked down with dark translucent glass overlay and padlock glyph 🔒. Centered in the interaction area is a pulsing status pill reading "ĐỐI THỦ ĐANG TRẢ LỜI...", accompanied by a secondary animated subtext "Hãy sẵn sàng cướp điểm nếu đối thủ trả lời sai!". Countdown clock shows opponent's remaining thinking time (8s). Tactile buttons are disabled with reduced contrast to prevent accidental mis-taps. Restrained, tense, anticipation-filled layout. (135 words)

Desktop (1440x900): [STYLE BLOCK] Desktop screen (1440x900). Top tier: Tug-of-war arena highlights Team B's right wing in warm orange light, scoreboard pulsating. Middle tier: Quiz container displays question text under a semi-transparent lock overlay. Lower tier: Central control region shows disabled answer buttons cloaked in deep navy shadow, replaced at center by a prominent glassmorphic alert badge: "ĐỘI B ĐANG TRẢ LỜI (Đếm ngược: 7s)". Below the badge, an amber prompt reads "Chuẩn bị nút chuông để cướp quyền nếu đội bạn chọn sai!". Sleek frosted padlocks on options, high contrast readability, suspenseful competitive mood without visual clutter. (130 words)

8. Màn hình Thi đấu - Trạng thái 4: Cướp điểm (In-Game: Steal Point Opportunity)

Mobile (390x844): [STYLE BLOCK] Mobile portrait screen (390x844). Urgent alarm state: entire screen perimeter pulses with an intense amber-gold border glow (#FFD600). Top tier: Tug-of-war arena displays warning ribbon "ĐỐI THỦ ĐÃ TRẢ LỜI SAI!". Middle tier: Question card re-activates with a bright yellow 8-second countdown ring ticking down rapidly. Bottom tier: Interaction zone lights up with a giant glowing tactile button labeled "CƯỚP QUYỀN TRẢ LỜI!" (or directly unlocks the remaining 3 eligible answer buttons A, C, D with incorrect option B crossed out in dark red). Beveled edges pulse with high-frequency energy. High adrenaline, urgent opportunity, tactile responsiveness, sharp contrast. (134 words)

Desktop (1440x900): [STYLE BLOCK] Desktop screen (1440x900). Dynamic alert theme with radial amber vignette. Top tier: Arena banner announces "ĐỘI B TRẢ LỜI SAI - CƠ HỘI CƯỚP ĐIỂM CHO ĐỘI A!". Middle tier: Quiz board refreshes with an intense 8-second circular countdown timer in neon gold. Lower tier: The answer panel immediately unlocks for our team. The eliminated incorrect answer is struck through with red translucent glass, while the three viable choices "A. ⚪ HTTP", "C. ⏹️ FTP", "D. 🔶 SMTP" pulse with golden highlight frames and 3D tactile elevation. Header prompt urges: "Chọn ngay để mang về 1 điểm kéo co!". Maximum dramatic tension, ultra-clear visual hierarchy. (134 words)

9. Màn hình Phản hồi Đúng / Sai / Hết giờ (Feedback Overlay States)

Mobile (390x844): [STYLE BLOCK] Mobile portrait (390x844) displaying result feedback modal over active arena. Top tier: Tug-of-war rope animates with an energetic snap, shifting one segment toward winning side, score updates to "ĐỘI A: 5 | ĐỘI B: 3". Center modal state A (Correct): Emerald green glass shield (#00E676) with checkmark icon, bold headline "CHÍNH XÁC! +1 ĐIỂM", and explanation snippet "HTTPS sử dụng SSL/TLS để mã hóa dữ liệu". Modal state B (Incorrect): Crimson glass shield (#FF1744) with cross icon, headline "CHƯA CHÍNH XÁC!". Modal state C (Both Failed): Slate glass badge reading "HẾT GIỜ - KHÔNG CÓ ĐỘI GHI ĐIỂM". Clean dismiss countdown "Câu tiếp theo trong 3s...". (135 words)

Desktop (1440x900): [STYLE BLOCK] Desktop widescreen (1440x900). Top tier: Tug-of-war stage demonstrates dynamic elastic rope physics, pulling the rival squad forward by 1 notch with celebratory cyan particle burst. Screen center features an elegant floating glass card with beveled glow: Green variation showcases "CHÍNH XÁC! CỘNG 1 ĐIỂM CHO ĐỘI A", displaying the correct choice highlighted in neon emerald alongside brief educational rationale; Red variation displays "TRẢ LỜI SAI"; Grey variation displays "HẾT GIỜ - CẢ HAI ĐỘI KHÔNG CÓ ĐIỂM". Beneath verdict, a progress pill reads "Tự động chuyển câu hỏi tiếp theo trong 3 giây". Smooth transitions, clean celebratory accents, zero visual clutter. (133 words)

10. Màn hình Kết quả ván đấu (Victory / Defeat Screen)

Mobile (390x844): [STYLE BLOCK] Mobile portrait screen (390x844). Grand finale victory celebration. Top 45%: Tug-of-war arena displays triumphant climax where winning Team A in cyan pulls the rope across the goal line, while opposing characters fall down in comical animated defeat; confetti sparks burst across the sky. Middle 25%: Floating frosted glass trophy plaque displaying "CHIẾN THẮNG!" in gold Baloo 2, with final score "10 - 6" and victory banner "ĐỘI A VÔ ĐỊCH TRẠM 1". Bottom 30%: Instructional card for booth volunteers "Hãy tiến đến Trạm 2 để nhận phần quà hấp dẫn!", anchored by a massive tactile 3D action button in neon cyan labeled "CHƠI LẠI TRẬN MỚI". High-energy triumph, arcade glory. (137 words)

Desktop (1440x900): [STYLE BLOCK] Desktop widescreen (1440x900). Full arena victory celebration. Upper stage: High-impact tug-of-war finale animation showing winning team standing victorious holding the golden rope, rival squad toppled over the boundary marker, illuminated by cyan fireworks and confetti rain. Center stage: Ornate glass trophy podium exhibiting glowing headline "VINH DANH ĐỘI CHIẾN THẮNG: ĐỘI A", prominent final scoreboard "10 - 7", and match statistics (Total questions answered: 14). Lower stage: Dual tactile action buttons: primary button in radiant cyan "TIẾP TỤC TRẠM 2", secondary outlined button in frosted slate "THI ĐẤU VÁN MỚI". High-fidelity celebratory graphics, crisp modern esports championship aura. (130 words)

PHỤ LỤC B. PROMPT CHUYỂN THIẾT KẾ THÀNH CODE (ĐÃ ĐỒNG BỘ)

Dùng với Cursor / Claude / v0.dev để sinh mã cho src/frontend. So với v1: dùng đúng tên event của backend, kết nối qua VITE_API_URL, và không phụ thuộc vào Tailwind (đổi sang Tailwind nếu mục XV.3 chọn như vậy).

Act as a Principal Frontend Engineer and Mobile Game Developer. Build the frontend of the

"KÉO CO TRI THỨC" game as a standalone React (Vite) app located in src/frontend. It talks to a

separate backend ONLY through the base URL in import.meta.env.VITE_API_URL (REST + Socket.io).

1. Structure: config/env.js (API_URL), services/api.js (REST), services/socket.js (socket.io-client

created from API_URL, autoConnect:false), store/gameStore.js, hooks/, pages/ (Register, Lobby,

Game, Result, admin/), components/ (TugOfWarArena, QuestionBox, BuzzerControl, CountdownOverlay,

FeedbackOverlay, VictoryModal, ConnectionBadge), utils/ (audio.js, haptics.js).

2. Design system "Neo-arcade tactile glass": backgrounds #0B132B/#1C2541/#3A506B; glass surfaces

(rgba(255,255,255,0.08), 1.5px border rgba(255,255,255,0.18), blur 16px); Team A cyan #00F0FF

(lightning), Team B orange #FF6B00 (flame); feedback green #00E676, red #FF1744, amber #FFD600;

tactile 3D buttons (4px bevel, active translateY(3px)); fonts Baloo 2 + Be Vietnam Pro.

3. Layout: mobile 100dvh in 3 tiers (35% arena, 25% question+timer, 40% thumb zone); desktop

max-w-5xl with 2-column answer grid. Min touch target 48px. Respect prefers-reduced-motion.

4. UI states: LOBBY, COUNTDOWN, QUESTION_WAITING, BUZZER_SELF, BUZZER_OPPONENT, STEAL_PHASE,

MATCH_END, driven by server events.

5. Socket events - EMIT: joinRoom, switchTeam, setReady, pressBuzzer, submitAnswer, requestRematch,

leaveRoom, resumeSession, pong. LISTEN: roomStateUpdate, startCountdown, newQuestion,

buzzerAwarded, answerResult, reboundOpen (with eliminatedIndex), bothTeamsWrong, gameOver, ping,

playerStatus, errorMessage. Timers must be rendered from the server-provided `deadline`.

6. Resilience: on disconnect show a reconnecting banner and lock inputs; on reconnect emit

resumeSession with the stored sessionToken.

7. Micro-interactions: navigator.vibrate on buzzer press; Web Audio synthesizer (countdown beep,

buzzer, correct arpeggio, wrong thud, victory); unlock AudioContext on first user tap (iOS).

8. Zero heavy assets: render rope, characters, badges with SVG/CSS. Output modular, clean code.