ĐỀ XUẤT NÂNG CẤP TRẢI NGHIỆM GIAO DIỆN

NÂNG CẤP GIAO DIỆN

KÉO CO TRI THỨC

Nhận xét giao diện hiện tại, đề xuất hiệu ứng 3D và video chiến thắng “kéo ngã”

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Căn cứ | Tài liệu giao diện hiện tại (wireframe 4 màn hình: Đăng ký, Sảnh chờ, Thi đấu, Admin) và ảnh chụp màn hình thi đấu |
| Vấn đề cần giải quyết | Giao diện thụ động, “đơ”: ít chuyển động, thiếu phản hồi, thiếu khoảnh khắc cao trào |
| Yêu cầu bổ sung | Hiệu ứng 3D; video kéo ngã đối thủ xuất hiện khi đội chiến thắng được công bố |
| Giữ nguyên | Luật chơi, kiến trúc backend / frontend, bảng màu Neo-arcade (Cyan cho Đội A, Cam cho Đội B), font Baloo 2 và Be Vietnam Pro |
| Phiên bản | 1.0 – ngày 17/10/2026 |

# MỤC LỤC

1. Tóm tắt đề xuất

2. Nhận xét giao diện hiện tại

3. Định hướng thiết kế mới

4. Giải pháp 3D và công nghệ

5. Thiết kế lại từng màn hình

6. Video chiến thắng “kéo ngã”

7. Bộ hiệu ứng phản hồi theo sự kiện

8. Design tokens bổ sung

9. Hiệu năng, tương thích và truy cập

10. Thay đổi kỹ thuật cần thực hiện

11. Lộ trình và tiêu chí nghiệm thu

12. Rủi ro và phương án dự phòng

13. Các điểm cần bạn chốt

Phụ lục A. Prompt thiết kế giao diện mới

Phụ lục B. Prompt tạo video chiến thắng bằng AI

Phụ lục C. Prompt sinh code Arena 3D

# 1. TÓM TẮT ĐỀ XUẤT

Kết luận nhanh Bố cục 3 tầng hiện tại đúng hướng (đấu trường – câu hỏi – vùng ngón cái) và luồng 3 giai đoạn (chờ chuông, trả lời, cướp điểm) rõ ràng. Cảm giác “đơ” đến từ cách thể hiện: hình ảnh phẳng, nhân vật là emoji, dây thừng là một đường thẳng, sự kiện chỉ đổi chữ và màu chứ chưa có chuyển động tạo cao trào. Đề xuất giữ nguyên luật chơi và bố cục, nâng cấp lớp thể hiện theo 3 hướng: (1) đấu trường 3D thời gian thực có 3 mức hiệu năng, (2) bộ hiệu ứng phản hồi cho mọi sự kiện (hình ảnh, âm thanh, rung), (3) video / cutscene kéo ngã khi có đội thắng.

| Hạng mục nâng cấp | Kết quả mong đợi | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Đấu trường 3D: dây có độ căng, nhân vật theo đúng sĩ số đội, camera 3/4, bụi và tia lửa | Người chơi nhìn thấy “cuộc kéo co” thật sự thay vì thanh tỷ số | P1 |
| Bộ hiệu ứng phản hồi (juice) cho bấm chuông, đúng / sai, cướp điểm, điểm 9 (match point) | Mỗi thao tác đều có phản hồi; cuối trận căng thẳng hơn | P1 |
| Video chiến thắng 6–8 giây: đội thắng giật dây, đội thua ngã qua vạch | Khoảnh khắc “wow” để quay phim, chụp ảnh tại gian hàng | P1 |
| 3 mức hiệu năng tự động (Cao / Vừa / Tiết kiệm) | Chạy được trên điện thoại tầm trung, không làm đơ thêm | P1 |
| Sửa các điểm UX trong wireframe hiện tại (Câu 25/25, nút BTC trên màn chơi, emoji lỗi) | Giao diện nhất quán với luật “10 điểm trước thắng” | P1 |
| Sảnh chờ có avatar nhân vật, hiệu ứng VS | Tăng hứng khởi trước trận | P2 |
| Chế độ Máy chiếu (Projector Mode) cho Admin | Thu hút người xem tại hội trường / gian hàng | P2 |
| Nút cổ vũ cho đồng đội đang chờ, rung màn hình theo nhịp | Người không trả lời vẫn có việc để làm | P3 |

# 2. NHẬN XÉT GIAO DIỆN HIỆN TẠI

## 2.1. Những điểm đang làm tốt

- Bố cục 3 tầng theo vùng ngón cái (35% đấu trường, 25% câu hỏi, 40% tương tác): đúng thói quen cầm điện thoại một tay, nút lớn nằm gần ngón cái.

- Ba giai đoạn rõ ràng trong tầng 3: chờ chuông (đáp án khóa), đội mình trả lời, cướp điểm (đáp án sai bị loại). Người chơi luôn biết mình đang ở trạng thái nào.

- Ký hiệu hình học cho đáp án (tròn, tam giác, vuông, thoi) giúp phân biệt không chỉ bằng màu sắc.

- Bảng màu hai đội tương phản cao (Cyan và Cam trên nền navy), dễ nhận ra đội mình ngay.

- Admin đã có chế độ phòng 1v1 đến 5v5, mã QR và danh sách bàn đang chạy.

## 2.2. Vì sao giao diện tạo cảm giác “thụ động và đơ”

| Nguyên nhân | Biểu hiện trong giao diện hiện tại | Ảnh hưởng đến người chơi |
| --- | --- | --- |
| Không có chuyển động nền (idle) | Nhân vật, dây, cờ đứng yên giữa hai sự kiện | Màn hình như “bị treo” trong lúc đọc câu hỏi và chờ chuông |
| Nhân vật là emoji | Hàng nhân vật ghép từ emoji (lực sĩ, tia chớp, laptop, cán cân); mỗi hệ điều hành vẽ một kiểu. Ảnh chụp thực tế đã có ký tự lỗi hiển thị ô vuông cạnh biểu tượng | Thiếu bản sắc, không tạo cảm giác “đội của mình”; có thể hỏng trên một số máy |
| Dây thừng là đường phẳng 2D | Một đường ghi “DÂY THỪNG” với lá cờ đỏ trượt trên đó | Không có độ căng, rung, bụi, chiều sâu nên điểm số không có “trọng lượng” |
| Phản hồi sự kiện yếu | Đúng / sai / cướp điểm chủ yếu đổi chữ, màu và viền | Thiếu nhịp “dồn nén rồi bùng nổ” (anticipation – release) nên ghi điểm không đã |
| Đồng hồ chỉ là con số | “12s”, “9s”, “7s” hiển thị dạng chữ nhỏ | Không tạo áp lực thị giác khi sắp hết giờ |
| Tầng 3 bị bỏ trống khi không phải lượt mình | Đội còn lại thấy đáp án khóa hoặc thông báo chờ | Người chơi nhàn rỗi, dễ nhìn sang chỗ khác |
| Không có “điểm 9” | Từ 8 lên 10 điểm không có thay đổi nhịp điệu | Mất cơ hội tạo căng thẳng ở thời điểm quyết định nhất |
| Kết thúc trận chưa có điểm nhấn | Hộp vinh danh và pháo giấy | Không có khoảnh khắc đáng nhớ để chia sẻ |

## 2.3. Điểm cần chỉnh về nội dung và thao tác

Các điểm dưới đây đọc ra từ wireframe và ảnh chụp, không phải lỗi thẩm mỹ mà là điểm dễ gây nhầm lẫn khi chơi:

| # | Quan sát | Đề xuất |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thanh trạng thái ghi “CÂU 25/25” trong khi luật là đội đạt 10 điểm trước thắng (số câu không cố định) | Thay bằng “MỤC TIÊU 10 ĐIỂM” và thanh tiến độ 10 nấc cho từng đội (6/10, 8/10) |
| 2 | Header màn thi đấu có “Thoát” và “BTC” ngay cạnh tên đội | Ẩn “BTC” khỏi giao diện người chơi (Admin vào bằng đường dẫn riêng). Đưa “Thoát” vào menu “⋯” kèm hộp thoại xác nhận để tránh bấm nhầm giữa trận |
| 3 | Chỉ số “● 1ms” trong header không có ý nghĩa với người chơi | Dùng biểu tượng sóng 3 mức xanh / vàng / đỏ; số ms chi tiết chỉ hiện cho Admin |
| 4 | Giai đoạn chờ chuông hiển thị sẵn 4 đáp án (khóa) | Làm mờ (blur) nội dung đáp án cho đến khi giành quyền, để bấm chuông có ý nghĩa và giữ cảm giác “khóa”. Cần bạn chốt (mục 13) |
| 5 | Emoji dùng làm nhân vật và huy hiệu bị lỗi trên một số máy | Thay bằng SVG / sprite hoặc mô hình 3D; emoji chỉ dùng cho văn bản phụ |
| 6 | Form đăng ký có 5 trường (mã phòng, họ tên, MSSV, SĐT, Khoa) | Chia 2 bước hoặc để SĐT và Khoa tùy chọn (khớp kế hoạch v2); mã phòng tự điền từ mã QR |
| 7 | Màn đăng ký có dòng “Trang quản trị dành cho Ban tổ chức” hiển thị công khai | Gỡ khỏi trang người chơi; truy cập Admin bằng đường dẫn riêng có xác thực |
| 8 | Trạng thái “ĐÃ BỊ LOẠI” của đáp án B dùng nhãn chữ dài | Gạch bỏ bằng hiệu ứng kính đỏ mờ + biểu tượng ✕, không thêm chữ để thẻ gọn |

## 2.4. Đánh giá nhanh theo màn hình

| Màn hình | Bố cục | Chuyển động / phản hồi | Cảm giác “game” | Ưu tiên nâng cấp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký | Khá | Yếu | Yếu | Trung bình |
| Sảnh chờ | Tốt | Yếu | Yếu | Trung bình |
| Thi đấu | Tốt | Rất yếu | Yếu | Cao nhất |
| Kết quả | Khá | Yếu | Yếu | Cao (video chiến thắng) |
| Admin | Tốt | Không cần | Không cần | Thấp (thêm Projector Mode) |

# 3. ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ MỚI

Tên gọi định hướng: Neo-arcade 3D – cảm giác vật lý. Giữ nguyên bảng màu và font hiện tại, bổ sung chiều sâu, chuyển động và phản hồi.

| Nguyên tắc | Ý nghĩa | Áp dụng |
| --- | --- | --- |
| 1. Luôn “sống” | Khi không có sự kiện, giao diện vẫn có chuyển động nhẹ | Nhân vật thở và nhún, dây rung rất nhẹ, cờ bay, nút chuông nhịp thở |
| 2. Mỗi hành động có ba lớp phản hồi | Hình ảnh + âm thanh + rung | Bảng sự kiện ở mục 7 |
| 3. Dồn nén rồi bùng nổ | Tạo căng thẳng trước khi giải phóng | Điểm 9 (match point), 3 giây cuối, khoảnh khắc trước khi hiện đáp án |
| 4. Hiệu năng đi trước hiệu ứng | Ba mức chất lượng tự chọn theo thiết bị | Mục 4.2 và 9 |
| 5. Điểm nhìn tập trung | Mắt người chơi chỉ nên bị hút vào dây và nút chuông | Nền tối, hiệu ứng mạnh chỉ đặt ở dây, nút chuông và thẻ đáp án |
| 6. Tôn trọng đội thua | Hài hước nhẹ, không chế giễu | Màn đội thua có lời động viên và nút chơi lại nổi bật (mục 6.7) |

# 4. GIẢI PHÁP 3D VÀ CÔNG NGHỆ

## 4.1. So sánh các phương án

| Phương án | Mô tả | Ưu điểm | Hạn chế | Phù hợp? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CSS 3D + SVG + parallax | Dùng transform: perspective, lớp nền nhiều tầng, sprite SVG chuyển động | Nhẹ, không thêm thư viện lớn, mượt trên máy yếu | Không phải 3D thật; khó làm camera và đổ bóng | Có – làm mức “Vừa” |
| Three.js qua React Three Fiber | Cảnh 3D thật trong canvas WebGL: camera, ánh sáng, nhân vật low-poly, dây vật lý giả lập | Hiệu ứng 3D thật; dùng lại cho video thời gian thực và Projector Mode | Thêm dung lượng (tải lười), cần tối ưu cho máy yếu | Có – làm mức “Cao” |
| Spline và công cụ 3D no-code | Dựng cảnh trực quan rồi nhúng | Dựng nhanh | Phụ thuộc runtime bên ngoài, nặng, khó kiểm soát hiệu năng và đồng bộ với game | Không khuyến nghị |
| Lottie / Rive | Hoạt ảnh vector 2D xuất từ công cụ thiết kế | Nhẹ, đẹp cho confetti, huy hiệu, biểu tượng | Không phải 3D | Có – bổ trợ hiệu ứng nhỏ |
| Video nền | Clip dựng sẵn phát lại | Hình ảnh điện ảnh, không tốn GPU khi phát | Cố định nội dung; cần sản xuất; tốn băng thông | Có – dùng cho cutscene chiến thắng |

## 4.2. Kiến trúc lai ba mức hiệu năng

Giao diện tự chọn mức phù hợp khi vào sảnh chờ; người chơi có thể đổi thủ công trong menu “⋯ → Hiệu ứng: Cao / Vừa / Tiết kiệm”.

| Mức | Thiết bị mục tiêu | Đấu trường | Hiệu ứng | Chiến thắng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cao | Laptop, điện thoại đời mới có WebGL ổn định | Cảnh 3D thật (React Three Fiber): camera 3/4, đổ bóng mềm, dây vật lý, nhân vật theo sĩ số | Bụi, tia lửa, rung camera, ánh sáng viền, bloom nhẹ | Video chiến thắng (hoặc animation thời gian thực trong cảnh 3D) |
| Vừa | Điện thoại tầm trung | Giả 3D bằng CSS: sàn phối cảnh, nhân vật sprite SVG, dây SVG có độ võng | Bụi và tia lửa dạng sprite, rung màn hình | Video chiến thắng độ phân giải thấp hơn |
| Tiết kiệm | Máy yếu, bật tiết kiệm pin, prefers-reduced-motion | 2D tĩnh, chỉ dây di chuyển và vài chuyển động tối thiểu | Phản hồi bằng màu, rung nhẹ, không rung màn hình | Ảnh poster + pháo giấy nhẹ, không phát video |

Cách chọn tự động: kiểm tra hỗ trợ WebGL, số nhân CPU (hardwareConcurrency), bộ nhớ (deviceMemory nếu trình duyệt cung cấp), cờ tiết kiệm dữ liệu / giảm chuyển động; sau đó đo tốc độ khung hình trong 2 giây đầu ở sảnh chờ. Nếu dưới ngưỡng thì hạ một mức.

## 4.3. Ngân sách hiệu năng (mục tiêu)

| Hạng mục | Mục tiêu | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Mã tải ban đầu (không gồm 3D) | Không tăng so với hiện tại | Mô-đun 3D tải lười (React.lazy) khi vào sảnh chờ |
| Tài sản 3D (mô hình, texture) | Tổng khoảng 1,5 MB trở xuống | Mô hình glTF nén, texture từ 512 px trở xuống, dùng chung vật liệu cho các nhân vật (instancing) |
| Video chiến thắng | Mỗi file 2,5 MB trở xuống | Xem thông số mục 6.3 |
| Tốc độ khung hình | 30 FPS ổn định trên Android tầm trung; 60 FPS trên laptop | Tự hạ mức nếu dưới 24 FPS liên tục |
| Độ trễ phản hồi khi chạm | Dưới 100 ms từ lúc chạm đến khi nút lún xuống | Hiệu ứng nút chạy trên luồng giao diện, không chờ máy chủ |

# 5. THIẾT KẾ LẠI TỪNG MÀN HÌNH

## 5.1. Màn hình thi đấu (trọng tâm)

Hình 1. Mockup minh họa bố cục mới (bản phác; sản phẩm thật dùng cảnh 3D và vật liệu kính theo mục 4).

### Tầng 1 – Đấu trường 3D (35%)

| Thành phần | Hiện tại | Nâng cấp |
| --- | --- | --- |
| Camera | Mặt phẳng nhìn thẳng | Góc 3/4 thấp nhìn dọc theo dây; có thể lia nhẹ theo vị trí cờ |
| Nhân vật | Emoji ghép | Nhân vật low-poly / sprite theo màu đội; số nhân vật bằng sĩ số thật (1–5 mỗi bên); tư thế thở / nhún khi chờ |
| Dây thừng | Đường phẳng | Dây 3D có độ võng, rung theo nhịp, căng lên khi một đội giật; chuyển vị trí bằng hiệu ứng lò xo (spring) khi ropeOffset đổi |
| Sàn và nền | Nền tối phẳng | Sàn lưới neon phản chiếu nhẹ, vạch giữa phát sáng, hai bên có đèn màu đội |
| Khi ghi điểm | Cờ trượt một nấc | Đội ghi điểm giật người ra sau, bụi và tia lửa ở chân, camera rung ~150 ms, cờ bay, bảng điểm nảy lên |
| Bảng điểm | Chữ “6 điểm”, “8 điểm” | Hai viên thuốc điểm lớn + thanh tiến độ 10 nấc mỗi đội; nấc mới sáng lên với hiệu ứng nổ nhỏ |
| Điểm 9 (match point) | Không có | Viền hổ phách nhấp nháy, nền chuyển tông nóng, camera zoom nhẹ, nhạc nền tăng nhịp; kích hoạt tải trước video chiến thắng |

### Tầng 2 – Câu hỏi và đồng hồ (25%)

- Thẻ kính có chiều sâu (đổ bóng nhiều lớp), nội dung xuất hiện dạng trượt-lên nhanh (khoảng 200 ms), không dùng hiệu ứng gõ chữ vì làm chậm việc đọc.

- Đồng hồ vòng SVG thay cho chữ “12s”: vòng đổi màu cyan → hổ phách → đỏ; trong 3 giây cuối vòng đập nhịp và rung nhẹ.

- Huy hiệu lĩnh vực [IT] / [LUẬT] có icon vector riêng, màu tím nhạt để không trùng màu hai đội.

### Tầng 3 – Vùng tương tác (40%)

| Trạng thái | Hiển thị | Hiệu ứng chính |
| --- | --- | --- |
| Chờ chuông | Nút chuông vàng 3D đường kính từ 165 px; vòng đếm 15 giây quanh nút; đáp án làm mờ phía trên | Nút nhịp thở, sóng xung quanh; khi chạm: nút lún 4 px, sóng xung kích, tia sáng, rung 40 ms |
| Mình giành quyền | Banner “BẠN ĐÃ GIÀNH QUYỀN TRẢ LỜI!” và 4 thẻ đáp án 3D | Nút chuông “vỡ” thành 4 thẻ bay ra (~300 ms); thẻ nghiêng nhẹ khi chạm; viền cyan phát sáng |
| Đối thủ giành quyền | Khóa vùng đáp án, hiện “ĐỐI THỦ ĐANG TRẢ LỜI…” với 3 chấm động và thanh thời gian của đối thủ | Đèn đội đối thủ sáng ở đấu trường; tông màu vùng tương tác dịu xuống |
| Cướp điểm | Viền hổ phách quanh màn hình, 3 thẻ còn lại; thẻ bị loại phủ kính đỏ mờ + ✕ | Đồng hồ 8 giây dạng thanh co lại nhanh, rung nhịp; thẻ sáng viền vàng |
| Kết quả câu | Thẻ đúng bật xanh lá, thẻ sai rung đỏ; giải thích hiện 3 giây | Đúng: sóng xanh + âm arpeggio; Sai: lún xuống + âm thấp; sau đó dây dịch chuyển |

## 5.2. Sảnh chờ

- Mỗi người chơi có avatar nhân vật (chọn trong 6–8 mẫu hoặc gán theo thứ tự vào đội), hiển thị ở hai cột đội; trạng thái Sẵn sàng thể hiện bằng nhân vật chuyển từ tư thế nghỉ sang tư thế sẵn sàng kéo.

- Biểu tượng VS giữa hai đội chớp sét; khi đủ hai đội sẵn sàng, hai nhóm nhân vật bước vào vị trí và camera lao tới màn hình đếm ngược 3-2-1.

- Thanh “Đã vào phòng 4/4 • Sẵn sàng 3/4” dạng tiến độ; nút SẴN SÀNG 3D lớn ở vùng ngón cái.

- Đây cũng là nơi chạy phép đo hiệu năng 2 giây để chọn mức Cao / Vừa / Tiết kiệm.

## 5.3. Đăng ký

- Phần đầu trang có dây kéo co chạy chậm làm hình nền động; logo có hiệu ứng ánh sáng quét.

- Hai bước: (1) Họ tên + MSSV (bắt buộc), (2) Khoa + SĐT (tùy chọn) và ô đồng ý dữ liệu; mã phòng tự điền khi quét mã QR.

- Thẻ chọn đội 3D xoay nhẹ khi chạm, có hiển thị sĩ số (1/2, 2/2) và khóa khi đủ người.

- Gỡ liên kết quản trị khỏi trang người chơi.

## 5.4. Màn kết quả

Luồng: gameOver → khóa mọi thao tác → khung hình dừng ~0,5 giây → phát video / cutscene chiến thắng (mục 6) → hộp vinh danh với tỷ số, thống kê trận, nút “Thi đấu ván mới”. Chi tiết ở mục 6.

## 5.5. Admin và Chế độ máy chiếu

- Admin giữ nguyên chức năng; sửa nhãn thân thiện hơn (ví dụ “Mở bàn thi đấu”) và thêm biểu tượng sóng cho độ trễ.

- Projector Mode (P2): toàn màn hình cho TV / máy chiếu: cảnh 3D lớn của phòng được chọn, tỷ số, mã QR gian hàng và bảng xếp hạng chạy; không có nút điều khiển. Tận dụng chế độ khán giả (spectator) đã có trong kế hoạch v2.

# 6. VIDEO CHIẾN THẮNG “KÉO NGÃ”

## 6.1. Ý tưởng

Khi một đội đạt 10 điểm, cả hai thiết bị phát một đoạn video ngắn: đội thắng giật mạnh sợi dây, đội thua bị kéo qua vạch giữa rồi ngã nhào, đội thắng reo hò, sau đó hiện tên đội vô địch. Đây là khoảnh khắc điểm nhấn của sản phẩm.

## 6.2. Kịch bản và storyboard

Hình 2. Storyboard phác 6 cảnh (hình minh họa ý đồ dàn dựng, không phải đồ họa cuối).

| Thời gian | Cảnh | Góc máy | Hành động | Âm thanh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0–1,0 s | 1. Toàn cảnh | Góc rộng, hơi thấp | Hai đội căng dây, cờ đỏ ở giữa | Gió nhẹ, tiếng dây căng |
| 1,0–2,2 s | 2. Giật mạnh | Đẩy máy vào dần | Đội thắng ngả người ra sau giật mạnh; bụi bay ở chân | Tiếng giật “vút”, nhịp trống |
| 2,2–3,6 s | 3. Kéo trượt | Theo dây (tracking) | Đội thua trượt chân về phía vạch giữa; dây rung | Tiếng dây rít, nhịp tăng |
| 3,6–4,8 s | 4. Qua vạch | Cận cảnh người đầu hàng đội thua | Người đầu vượt vạch, mất thăng bằng, cả hàng chao đảo | Khoảng lặng ngắn rồi “bụp” |
| 4,8–6,2 s | 5. Ngã nhào | Góc thấp, chuyển động chậm một phần | Đội thua ngã nhào, bụi tung; đội thắng giơ tay reo hò | Tiếng ngã hài hước, tiếng reo |
| 6,2–7,5 s | 6. Vinh danh | Lùi máy, slow-motion | Pháo giấy; hiện chữ “ĐỘI A (B) VÔ ĐỊCH!”; khung hình cuối dừng lại làm nền hộp vinh danh | Nhạc chiến thắng (Web Audio) |

## 6.3. Thông số kỹ thuật

| Thông số | Đề xuất | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Số bản video | 2 bản: Đội A thắng (tông cyan) và Đội B thắng (tông cam) | Nhận diện đúng đội thắng. Phương án rẻ hơn: 1 bản trung tính + phủ màu bằng CSS, kém đẹp hơn |
| Khung hình | 1:1 (960×960), hành động đặt ở vùng giữa; hiển thị rộng bằng màn hình điện thoại phía trên hộp vinh danh, và ở giữa trên laptop | Một bản dùng được cho cả dọc và ngang, tránh phải làm 4 file |
| Thời lượng / FPS | 6–8 giây, 30 FPS | Đủ kể chuyện, giữ dung lượng nhỏ |
| Định dạng | MP4 H.264 (yuv420p, faststart) bắt buộc; WebM VP9 tùy chọn | MP4 chạy trên mọi iPhone / Android; không dùng nền trong suốt vì Safari hỗ trợ không đồng đều |
| Dung lượng | Mỗi file 2,5 MB trở xuống | Tải nhanh trên 4G tại hội trường |
| Âm thanh | Không nhúng âm thanh vào file; phát âm bằng Web Audio theo mốc thời gian | Video để muted thì mới tự phát được trên điện thoại; kiểm soát được âm lượng và chế độ tắt tiếng |
| Ảnh poster | Khung hình cuối dạng WebP | Dùng khi video lỗi, chế độ tiết kiệm hoặc giảm chuyển động |
| Màu sắc | Nền navy #0B132B, đội A #00F0FF, đội B #FF6B00 | Khớp giao diện, hòa vào hộp vinh danh |

## 6.4. Ba đường sản xuất video

| Đường | Cách làm | Ưu điểm | Hạn chế / rủi ro | Gợi ý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Tạo bằng AI (text / image-to-video) | Dùng công cụ tạo video bằng AI với prompt ở Phụ lục B; tạo nhiều bản, chọn bản ổn nhất, cắt ghép | Nhanh, không cần kỹ năng 3D, hình ảnh điện ảnh | Kết quả không ổn định (tay chân biến dạng, số người đổi), khó giữ đúng màu đội; phải kiểm tra điều khoản sử dụng thương mại; thường cần thử nhiều lần | Dùng nếu cần xong nhanh; giữ clip ngắn (≤ 8 s) để giảm lỗi |
| B. Dựng 3D rồi xuất MP4 | Dựng nhân vật low-poly và animation trong phần mềm 3D (ví dụ Blender), render ra video | Kiểm soát hoàn toàn: đúng màu đội, đúng khung, lặp lại được; có thể tái dùng mô hình cho Arena 3D | Cần người biết dựng 3D; mất nhiều công hơn | Lựa chọn tốt nhất nếu có người dựng 3D |
| C. Animation thời gian thực trong Arena 3D | Không dùng file video; cảnh kéo ngã chạy ngay trong cảnh Three.js đang hiển thị | Không tốn băng thông; đúng sĩ số đội; đúng màu; đồng bộ hoàn toàn | Chỉ có ở mức “Cao”; cần animation ngã chuẩn bị trước; mất công kỹ thuật | Làm sau (giai đoạn nâng cao), dùng cùng storyboard |

Khuyến nghị Ưu tiên đường A hoặc B vì bạn muốn có video. Chọn B nếu có người dựng 3D, chọn A nếu cần nhanh. Cả hai dùng chung storyboard ở mục 6.2. Giữ ảnh poster + pháo giấy làm phương án dự phòng cho mọi mức hiệu năng. Với đường A: không dùng nhân vật có bản quyền, người thật hay thương hiệu; nên kiểm tra điều khoản thương mại của công cụ, bỏ watermark và lưu lại bản prompt / giấy phép để chứng minh nguồn gốc.

## 6.5. Tích hợp kỹ thuật

| Bước | Mô tả |
| --- | --- |
| 1. Tải trước | Khi một đội đạt 9 điểm (sự kiện matchPoint), frontend tạo thẻ <video preload="auto"> ẩn cho bản video của đội đang dẫn; nếu đội kia đảo ngược và thắng, tải thêm bản còn lại (tối đa 2 bản, ≤ 5 MB) |
| 2. Kích hoạt | Nhận gameOver { winner, cutsceneStartAt }: khóa thao tác, dừng nhạc nền, chờ đến cutsceneStartAt (giờ máy chủ + ~800 ms, đã trừ độ lệch đồng hồ) để hai máy phát gần như cùng lúc |
| 3. Phát | Phát video muted playsinline ở khung 1:1; âm thanh phát bằng Web Audio theo timeline (giật, ngã, reo hò, nhạc) |
| 4. Điều khiển | Nút “Bỏ qua” xuất hiện sau 1,5 giây; khi video kết thúc hoặc bị bỏ qua thì dừng ở khung cuối và hiện hộp vinh danh |
| 5. Dự phòng | Nếu video không sẵn sàng sau 2 giây, lỗi mạng, prefers-reduced-motion hoặc mức Tiết kiệm: hiện ảnh poster + hiệu ứng pháo giấy và nhạc chiến thắng |
| 6. Rung | Mẫu rung: ngắn–ngắn–dài khi đội thắng giật dây; rung nhẹ cho cả hai bên khi đội thua ngã |

// Rút gọn: src/frontend/src/components/VictoryCutscene.jsx

const src = `/assets/video/win_${winner === 'A' ? 'team_a' : 'team_b'}.mp4`;

<video src={src} poster={`${src.replace('.mp4','')}.webp`} muted playsInline

preload="auto" onEnded={onDone} onError={onFallback} />

## 6.6. Cấu trúc tệp tài sản

src/frontend/public/assets/video/

├── win_team_a.mp4        # Đội A thắng (≤ 2,5 MB)

├── win_team_a.webp       # Ảnh poster khung cuối

├── win_team_b.mp4

└── win_team_b.webp

## 6.7. Trải nghiệm của đội thua

Cả hai đội đều xem video, trong đó đội thua bị ngã. Để không gây khó chịu: hài hước nhẹ nhàng (ngã mềm, không đau đớn), hộp vinh danh luôn có dòng “Cảm ơn bạn đã thi đấu!” kèm tỷ số sát nút, nút “Thi đấu lại” nổi bật, và sau cùng không hiển thị chế giễu. Nên thử nghiệm với vài sinh viên để chắc tông phù hợp.

# 7. BỘ HIỆU ỨNG PHẢN HỒI THEO SỰ KIỆN

Bảng này là “từ điển” để lập trình viên áp dụng đồng nhất. Âm thanh dùng Web Audio như hiện tại; rung dùng navigator.vibrate (thiết bị hỗ trợ).

| Sự kiện | Hình ảnh | Âm thanh | Rung | Thời lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chạm nút chuông (mình giành) | Nút lún, sóng xung kích, tia sáng; chuông vỡ thành 4 thẻ | Chuông giòn | 40–30–80 ms | ~300 ms |
| Đối thủ giành chuông | Đèn đội đối thủ sáng, vùng tương tác dịu xuống | Chuông trầm | Không | ~250 ms |
| Trả lời đúng | Thẻ xanh lá bật sáng, sóng xanh, dây giật một nấc, bụi, rung camera | Arpeggio C5–E5–G5–C6 | Rung ngắn | ~800 ms |
| Trả lời sai | Thẻ đỏ rung và lún; viền đỏ chớp | Âm trầm “thud” | Rung dài | ~500 ms |
| Mở cướp điểm | Viền hổ phách quanh màn hình, thanh 8 giây co nhanh | Còi ngắn | Rung 2 nhịp | 8 s |
| Cướp điểm thành công | Đội cướp giật dây mạnh hơn, chữ “CƯỚP ĐIỂM!” bay lên | Arpeggio + trống | Rung 3 nhịp | ~1 s |
| Cả hai đội sai / hết giờ | Thẻ xám, hiện đáp án đúng và giải thích | Âm trung tính | Không | 3 s |
| 3 giây cuối của đồng hồ | Vòng đập nhịp, đổi sang đỏ | Tích tắc tăng nhịp | Rung mỗi giây | 3 s |
| Điểm 9 (match point) | Viền hổ phách nhấp nháy, nền ấm, camera zoom nhẹ | Nhạc nền tăng nhịp | Rung nhẹ | Đến hết trận |
| Đếm ngược 3-2-1 | Chữ số 3D khổng lồ, sóng cyan / cam | Bíp mỗi số, còi bắt đầu | Rung mỗi số | 3 s |
| Đội thắng được công bố | Video / cutscene kéo ngã, pháo giấy | Nhạc chiến thắng | Mẫu rung thắng | 6–8 s |
| Đội thua | Cảnh ngã nhẹ nhàng, lời động viên | Giai điệu nhẹ | Rung rất nhẹ | Cùng cutscene |

# 8. DESIGN TOKENS BỔ SUNG

| Nhóm | Token | Giá trị đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Màu mới | --gold-bell | #FFC933 (nút chuông), viền sáng #FFF0B3 |
| Màu mới | --cat-law, --cat-it | Tím nhạt #CDB9FF cho Luật; xanh ngọc #7EE7D0 cho IT (không trùng màu đội) |
| Độ sâu | --elev-1 đến --elev-3 | Bóng nhiều lớp: thẻ kính (1), nút nổi (2), lớp phủ / modal (3) |
| Chuyển động | --t-micro, --t-std, --t-emph | 120 ms, 250 ms, 400–600 ms |
| Chuyển động | --ease-out, --spring | cubic-bezier(.2,.8,.2,1); lò xo cho dây: độ cứng vừa, giảm chấn nhẹ |
| 3D | --persp | Phối cảnh thẻ: perspective: 900px; nghiêng tối đa 8° khi chạm |
| Rung màn hình | --shake | Biên độ 4–6 px, 150 ms, tắt khi prefers-reduced-motion |

# 9. HIỆU NĂNG, TƯƠNG THÍCH VÀ TRUY CẬP

- Giảm chuyển động: theo prefers-reduced-motion tắt rung màn hình, tắt video, giảm pháo giấy; luôn có nút “Hiệu ứng: Tiết kiệm” trong menu.

- iOS Safari: video phải muted và playsinline mới tự phát; âm thanh chỉ chạy sau cú chạm đầu tiên (mở khóa AudioContext ở nút “Sẵn sàng”). Rung (navigator.vibrate) không có trên iPhone nên cần phản hồi hình ảnh bù lại.

- Pin và nhiệt: giới hạn 30 FPS ở mức Cao trên điện thoại; tạm dừng vẽ 3D khi tab ẩn; không chạy hiệu ứng nặng ở sảnh chờ.

- Màu và ký hiệu: không chỉ dựa vào màu (đã có tròn / tam giác / vuông / thoi); đáp án bị loại có biểu tượng ✕, không chỉ đổi màu.

- Văn bản: cỡ chữ câu hỏi từ 16 px; tương phản đạt mức WCAG AA; vùng chạm từ 48 px.

- Mạng yếu: chỉ tải video khi có kết nối đủ; nếu bật tiết kiệm dữ liệu thì dùng poster.

- Độ trễ: mọi hiệu ứng chạy cục bộ trên thiết bị, không chờ phản hồi máy chủ; dùng deadline của server để đồng bộ đồng hồ.

# 10. THAY ĐỔI KỸ THUẬT CẦN THỰC HIỆN

## 10.1. Frontend (src/frontend)

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Thư viện mới | three, @react-three/fiber, @react-three/drei (tải lười); thư viện chuyển động như framer-motion hoặc GSAP; giữ canvas-confetti |
| Hook mới | usePerformanceTier (chọn mức Cao / Vừa / Tiết kiệm), useReducedMotion, useDeadlineTimer (đồng hồ theo deadline server) |
| Component mới | Arena3D, ArenaLite (CSS / SVG), RopeSim, TeamAvatar, RingTimer, BuzzerButton3D, AnswerCard3D, MatchPointBanner, VictoryCutscene, FxLayer (bụi, tia lửa, rung) |
| Cấu trúc tiện ích | utils/juice.js: ánh xạ sự kiện socket → hiệu ứng hình / âm / rung theo bảng ở mục 7 |
| Tài sản | public/assets/models/*.glb, public/assets/video/*.mp4, public/assets/img/*.webp |
| Sửa nội dung giao diện | Bỏ “CÂU 25/25”; ẩn nút BTC; chuyển “Thoát” vào menu có xác nhận; thay emoji lỗi bằng SVG |

src/frontend/src/

├── components/

│   ├── arena/  Arena3D.jsx, ArenaLite.jsx, RopeSim.js, TeamAvatar.jsx, FxLayer.jsx

│   ├── controls/  BuzzerButton3D.jsx, AnswerCard3D.jsx, RingTimer.jsx

│   └── result/  VictoryCutscene.jsx, VictoryModal.jsx

├── hooks/  usePerformanceTier.js, useReducedMotion.js, useDeadlineTimer.js

└── utils/  juice.js, audio.js, haptics.js

## 10.2. Backend (src/backend) – thay đổi nhỏ

| Event | Thay đổi | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| matchPoint mới | { team, scoreA, scoreB } phát khi một đội đạt 9 điểm | Bật chế độ căng thẳng và tải trước video chiến thắng |
| gameOver | Thêm cutsceneStartAt (giờ server) và topStats (tùy chọn) | Hai máy phát cutscene gần như cùng lúc; hiện thống kê trên hộp vinh danh |
| playerStatus | Giữ nguyên | Hiển thị trạng thái đồng đội trên avatar |

Luật chơi, trạng thái phòng và các event còn lại không đổi; nâng cấp lần này nằm gần như hoàn toàn ở frontend.

# 11. LỘ TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

| Giai đoạn | Nội dung | Ước tính |
| --- | --- | --- |
| G1. Chuẩn bị tài sản | Chốt phong cách nhân vật; dựng / chọn mô hình low-poly và sprite; làm storyboard chi tiết và bắt đầu sản xuất video (đường A hoặc B) | 2–4 ngày |
| G2. Bản “Vừa” và hệ thống phản hồi | ArenaLite (CSS / SVG), RingTimer, BuzzerButton3D, AnswerCard3D, FxLayer, bảng sự kiện (mục 7), sửa điểm UX mục 2.3. Chạy được trên mọi thiết bị | 3–4 ngày |
| G3. Bản “Cao” – Arena 3D | Arena3D (camera, dây, nhân vật theo sĩ số), tự chọn mức hiệu năng, tải lười | 3–5 ngày |
| G4. Video chiến thắng | Xuất 2 bản MP4 + poster, VictoryCutscene, tải trước ở điểm 9, đồng bộ cutsceneStartAt, phương án dự phòng | 2–3 ngày |
| G5. Sảnh chờ, đăng ký, Projector Mode | Avatar, VS chớp sét, form 2 bước, chế độ máy chiếu | 2–3 ngày |
| G6. Kiểm thử thiết bị thật và tinh chỉnh | iPhone Safari, Android tầm trung và tầm thấp, laptop; đo FPS, pin; thử với 5–10 sinh viên | 2–3 ngày |

Tổng ước tính khoảng 14–22 ngày làm việc cho một người; có thể giảm bằng cách làm G1 song song với G2, hoặc tạm bỏ G5. Đây là ước tính của mình, cần điều chỉnh theo nguồn lực thực tế (đặc biệt phần sản xuất video).

## Tiêu chí nghiệm thu

- Màn thi đấu có chuyển động liên tục khi chờ (nhân vật, dây, cờ) trên mức Vừa và Cao; dây, cờ và bảng điểm cập nhật mượt khi ropeOffset đổi.

- Mỗi sự kiện ở bảng mục 7 có đủ phản hồi hình ảnh và âm thanh (rung nếu thiết bị hỗ trợ).

- Số nhân vật trên dây bằng đúng sĩ số mỗi đội (1–5).

- Video chiến thắng phát đúng đội thắng, hai máy lệch nhau không quá khoảng 1 giây, có nút Bỏ qua, có dự phòng khi lỗi.

- Máy Android tầm trung giữ từ 30 FPS ở mức Cao hoặc tự hạ xuống Vừa; chế độ Tiết kiệm chạy tốt trên máy yếu.

- Không còn “CÂU x/25”, nút BTC trên giao diện người chơi, và không còn emoji lỗi hiển thị.

- 5 sinh viên thử nghiệm đánh giá giao diện “sống động” và vẫn đọc câu hỏi, bấm chuông dễ dàng.

# 12. RỦI RO VÀ PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG

| Rủi ro | Mức độ | Phòng ngừa | Nếu xảy ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Hiệu ứng 3D làm máy yếu giật, nóng, hao pin | Cao | 3 mức hiệu năng, đo FPS, giới hạn 30 FPS, tải lười | Tự hạ mức; nút “Tiết kiệm” trong menu |
| Video AI cho kết quả lỗi (biến dạng, sai đội, sai màu) | Trung bình | Tạo nhiều bản, giữ clip ≤ 8 s, dùng ảnh tham chiếu; có đường B và C | Chuyển sang dựng 3D hoặc animation thời gian thực |
| Video chậm tải trên mạng hội trường | Trung bình | Tải trước ở điểm 9, dung lượng nhỏ, poster dự phòng | Hiện poster + pháo giấy sau 2 giây |
| Hiệu ứng làm khó đọc câu hỏi / bấm chuông | Trung bình | Hiệu ứng mạnh chỉ ở dây và nút; câu hỏi nền tĩnh; kiểm thử với sinh viên | Giảm cường độ hiệu ứng trong fx config |
| Âm thanh / rung không hoạt động trên iPhone | Trung bình | Mở khóa AudioContext ở cú chạm đầu; bù bằng phản hồi hình ảnh | Giao diện vẫn đầy đủ khi tắt tiếng |
| Đội thua cảm thấy bị chế giễu | Thấp | Tông hài hước nhẹ, lời động viên, nút chơi lại | Giảm độ “ngã”, đổi sang cảnh đội thua “trượt qua vạch” |
| Vấn đề bản quyền tài sản (nhân vật, âm thanh, video) | Trung bình | Tự dựng hoặc dùng tài sản có giấy phép thương mại; lưu nguồn | Thay thế tài sản vi phạm trước sự kiện |
| Thiếu thời gian trước ngày sự kiện | Trung bình | Làm theo thứ tự G2 → G4 → G3; G5 có thể bỏ | Phát hành bản “Vừa” + video trước, bổ sung 3D sau |

# 13. CÁC ĐIỂM CẦN BẠN CHỐT

| # | Câu hỏi | Đề xuất của mình |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sản xuất video theo đường nào (A: AI, B: dựng 3D, C: thời gian thực)? | B nếu có người dựng 3D; nếu cần nhanh thì A; C làm sau |
| 2 | Làm bản “Vừa” trước (an toàn) hay làm thẳng bản 3D “Cao”? | Làm “Vừa” trước (G2), rồi nâng lên “Cao”; luôn giữ cả hai |
| 3 | Đáp án có hiện (làm mờ) khi chờ chuông hay chỉ hiện sau khi giành quyền? | Hiện mờ đến khi giành quyền |
| 4 | Có bỏ nút “Thoát” khỏi header giữa trận hay đưa vào menu có xác nhận? | Đưa vào menu “⋯” kèm xác nhận |
| 5 | Khung video 1:1 hay làm riêng dọc và ngang? | 1:1 (một bản cho mỗi đội thắng) |
| 6 | Nhân vật: tự thiết kế, dùng mô hình có giấy phép, hay nhờ AI tạo ảnh tham chiếu? | Mô hình low-poly có giấy phép thương mại hoặc tự dựng, thống nhất với video |
| 7 | Có làm Projector Mode ở đợt này không? | Làm ở P2 nếu còn thời gian; cần chế độ khán giả sẵn có |
| 8 | Tông video với đội thua: hài hước nhẹ hay trung tính (không ngã)? | Hài hước nhẹ + lời động viên |

# PHỤ LỤC A. PROMPT THIẾT KẾ GIAO DIỆN MỚI

Dùng với công cụ thiết kế giao diện bằng AI (Google Stitch, v0.dev, Figma AI). Bắt đầu bằng Style Block hiện có trong bản kế hoạch (Neo-arcade tactile glass), rồi thêm đoạn dưới đây.

### A.1. Màn hình thi đấu – Mobile (390×844), trạng thái chờ chuông

[STYLE BLOCK] Mobile portrait 390x844, three tiers. Top 35%: 3D-looking tug-of-war arena seen from a low

3/4 camera angle, neon grid floor with reflections, a slightly sagging rope with a red flag, three cyan

low-poly characters pulling left and three orange low-poly characters pulling right, dust particles at

their feet, two glass score pills 'DOI A 6' and 'DOI B 8' with a 10-notch progress bar under the arena.

Middle 25%: frosted glass question card with a purple 'PHAP LUAT' tag, two-line question text and a

circular SVG countdown ring (amber) showing 12. Bottom 40%: a huge 3D golden bell button (165px) with

5px bevel, glossy highlight, pulsing shockwave rings and a 15-second progress ring around it, caption

'Gianh quyen tra loi truoc doi thu!'. Header: logo, team badge, 3-bar signal icon, overflow menu.

No 'BTC' link and no question counter. Min touch target 48px, WCAG AA contrast.

### A.2. Màn hình thi đấu – trạng thái giành quyền / cướp điểm

[STYLE BLOCK] Same layout. The bell has burst into a 2x2 grid of thick 3D answer cards with glyphs

(circle, triangle, square, diamond), dark frosted glass, 4px bevel, selected card glowing cyan.

Amber banner 'BAN DA GIANH QUYEN TRA LOI!' above the grid and a depleting amber time bar below.

Steal variant: amber glow border around the whole screen, one card covered by translucent red glass with

an X mark, remaining three cards pulsing with golden frames, banner 'CO HOI CUOP DIEM!'.

### A.3. Màn hình thi đấu – Desktop (1440×900)

[STYLE BLOCK] Desktop 1440x900. Wide cinematic arena on top with the same 3D rope scene and up to five

characters per team, centered max-width 1024px container. Middle: glass question card with ring timer.

Bottom: central golden bell button 210px that morphs into a 2-column grid of four wide answer cards.

# PHỤ LỤC B. PROMPT TẠO VIDEO CHIẾN THẮNG BẰNG AI

Dùng cho đường A (mục 6.4). Nên tạo 4–6 bản cho mỗi đội, chọn bản ổn nhất. Nếu công cụ hỗ trợ ảnh đầu / ảnh cuối, dùng ảnh tham chiếu để giữ nhân vật và màu nhất quán. Kiểm tra điều khoản sử dụng thương mại trước khi dùng.

### B.1. Bản Đội A thắng (tông cyan)

A stylized low-poly 3D tug-of-war scene, 1:1 square frame, 7 seconds. Two teams of three cartoon

characters pull a thick rope across a glowing center line on a dark navy neon-grid arena. The CYAN team

on the left leans back and yanks the rope hard; dust bursts at their feet; the ORANGE team on the right

is dragged across the center line, loses balance and tumbles over comically (soft, friendly, no injury).

The cyan team cheers with raised arms while colorful confetti falls in slow motion. Camera: starts wide

and low, tracks along the rope, ends with a slow pull-back. Color palette: navy #0B132B background,

cyan #00F0FF, orange #FF6B00, gold highlights. Clean vector-like shapes, soft lighting, no text, no

logos, no real people, no copyrighted characters, no watermark.

### B.2. Bản Đội B thắng (tông cam)

Same scene and camera as above, but mirrored: the ORANGE team on the right wins, yanks the rope, and

the CYAN team on the left is dragged across the center line and falls over. The orange team cheers

with confetti. Keep palette and style identical.

### B.3. Kiểm tra chất lượng trước khi chọn bản

- Số nhân vật mỗi đội không đổi giữa các khung hình; tay và chân không biến dạng.

- Đội thắng và đội thua đúng màu; hướng kéo đúng (đội thắng kéo dây về phía mình).

- Không có chữ, logo, watermark hoặc nhân vật có bản quyền xuất hiện trong khung.

- Khung cuối đủ sạch để làm nền cho hộp vinh danh (chừa vùng trống ở giữa / dưới).

- Xuất MP4 H.264, 960×960, 30 FPS, không âm thanh, dung lượng ≤ 2,5 MB.

# PHỤ LỤC C. PROMPT SINH CODE ARENA 3D

Act as a senior React + Three.js engineer. In src/frontend, build <Arena3D /> using React Three Fiber:

- Props: ropeOffset (-10..10), teamA/teamB members (1..5 each), tier ('high'|'mid'|'low'), onReady.

- Scene: low 3/4 camera along the rope, neon grid floor, center line, red flag following ropeOffset

via a spring (critically-damped), rope as a TubeGeometry with slight sag and idle vibration.

- Characters: instanced low-poly meshes (glb), idle breathing animation, 'pull' animation when their

team scores; dust/spark particles at feet; 150ms camera shake on score (disabled if reduced motion).

- Performance: lazy-loaded module, cap DPR at 1.5 on mobile, 30fps cap on mobile, pause when tab hidden,

dispose geometries/materials on unmount, auto-downgrade to <ArenaLite /> if FPS < 24 for 3 seconds.

- Also build <VictoryCutscene winner='A'|'B' startAt onDone onFallback />: muted playsInline video

from /assets/video/win_team_{a|b}.mp4, poster fallback after 2s timeout, Skip button after 1.5s.

Use only the socket events defined by the backend (roomStateUpdate, buzzerAwarded, answerResult,

reboundOpen, matchPoint, gameOver). Output clean modular code with comments in Vietnamese.